## Slide 1: Effectief en motiverend leidinggeven – Projectmatig werken
Notes: <number>

## Slide 2: Programma projectmatig werken
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
  Groep of team?
  Marshmallow challenge
  Proces – Inhoud – Procedure
  Taakgericht en relatiegericht
  Projectfasen
  Functionele rollen en document
Notes: Bij deze workshop ligt de nadruk op het stuctureren, de procedures van teamwerk.
<number>

## Slide 3
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Leerdoelen:
Je kent het verschil tussen een groep en een team.
Je begrijpt hoe het proces en de procedure de inhoud beïnvloeden bij het samenwerken.
Je kent de fases van projectmatig werken.
Je kunt samen met je teamleden een samenwerkingsovereenkomst (SWO) en een Plan van aanpak (PVA) opstellen (aan de hand van formats).
Je weet wat de rol van voorzitter, notulist en deelnemer vooraf, tijdens en na een vergadering inhoudt.
Je bent je bewust van het verschil tussen taakgericht en procesgericht vergaderen.
Je kunt een agenda en notulen met besluitenlijst maken.
Je ziet de noodzaak van SMART-doelen formuleren.

## Slide 4
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
HET SCHIP
Als groep gaan jullie een schip ontwerpen en tekenen. De tekening moet de
groep voorstellen en weergeven
• hoe de groep samenwerkt.
• waar ze vandaan komt en waar ze naartoe gaat.
• hoe de rollen over de bemanning zijn verdeeld.
De groep als geheel is het schip; de deelnemers zijn de bemanning.
Ontwerpfase (ongeveer 10 minuten)
Bespreek eerst met elkaar het ontwerp, ga nog niet tekenen.
Tekenfase (ongeveer 30 minuten)
Maak een tekening van het schip. Bespreek de taakverdeling aan boord en
verdeel de functies onder de aanwezigen. Het is niet de bedoeling dat
groepsleden functies gaan delen.
Mogelijke functies zijn: scheepseigenaar, kapitein, eerste en tweede
stuurman, scheepsarts, scheepsdominee, bootsman, eerste machinist,
marconist, scheepstimmerman, zeilmaker, kok, koksmaatje, matrozen,
ketelbinkie, verstekeling, drenkeling, scheepskat, boegbeeld, zeemeeuw,
albatros.
Presentatiefase (maximaal 5 minuten per groep)
Elke groep presenteert het eindresultaat. Aansluitend evaluatie (aan de hand
van opnames).

## Slide 5: Groep of team?
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Groep = mensen ie samenwerken.
Team = elkaar aanvullen met competenties zodat synergie ontstaat.
1 + 1 = 3
Notes: Zie par. 6.1 en 6.2 EML
<number>

## Slide 6: De marshmallow challenge
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Bouw met vier personen in 18 minuten een zo hoog mogelijke stabiele toren van 20 sprieten spaghetti, een meter plakband en een meter touw.
Bovenop de toren moet een marshmallow kunnen liggen, zonder dat de toren instort.
Notes: Dia bevat link.
Rechtendragend plaatje. Alternatief: geef de link naar deze pagina, maar niet in de dia.

## Slide 7
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv

## Slide 8: Wat heeft een team nodig?
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Gemeenschappelijk doel
Betrokkenheid op doel en op elkaar
Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
Heldere werkafspraken en procedures
Onderling vertrouwen en respect
Notes: Zie par. 6.2 EML Wat zijn effectieve teams?
<number>

## Slide 9
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Notes: <number>
Zie paragraaf 6.6 EML en 7.4 Zelfmanagement

## Slide 10: Projectfasen
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Initiatiefase
Definitiefase
Ontwerpfase
Voorbereiding
Uitvoering
Vooronderzoek
Opdracht-
verkenning
SWO
Samenwerkings-
overeenkomst
PVA
Plan van Aanpak
PVE
Programma van eisen
Concept
Prototype Bouwtekening Scenario
Digitaal ontwerp …
Draaiboek
Inkoop materialen en hulpmiddelen
Instructies uitvoerenden
Product komt tot leven
Evaluatie
Eindverslag
Aanbevelingen
Nazorg
Aanpassingen
Notes: <number>

## Slide 11: Voorbereiding vergadering
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Doel: beeldvormend, oordeelvormend, besluitvormend
Datum en tijdstip
Plaats
Deelnemers: rollen en functies
Agenda opstellen
Uitnodigen

## Slide 12: Projectrollen
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Projectleider: planning en taakverdeling
Voorzitter: taakgericht en groepsgericht
Notulist: uitvoerig en / of beknopt verslag, besluitenlijst en actiepunten
Deelnemers: expertise, verantwoordelijkheid, motivatie en assertiviteit
Notes: <number>
Zie paragraaf 7.3 Zelfmanagement

## Slide 13: Agenda
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Opening
Notulen van de vorige vergadering
Ingekomen stukken
Mededelingen
Wisselende agendapunten
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting
Notes: <number>
Zie paragraaf 6.6 EML/ Zie paragraaf 7.2 Zelfmanagement Wisselende agendapunten: doornummeren en kopje geven in agenda en notulen dat de lading dekt.

## Slide 14: Besluitvorming: BOMB-model
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Beeldvorming: signaleren, analyseren, creatief denken, formuleren kernvragen en thema’s
Ordenen (voorzitter): samenvatten
Meningsvorming (discussie): argumenteren
Besluitvorming: kiezen (aan de hand van criteria)
Notes: Aanvulling bij bespreken wisselende agendapunten
<number>

## Slide 15: Besluitvorming
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Mogelijkheden
Meerderheidsbesluit > 50% of > 2/3
Unanimiteit
Consensus (zoveel mogelijk overeenstemming)
Eenmansbeslissing (veto)
Notes: Zie ook EML blz 93 consensus
<number>

## Slide 16: Aandachtspunten notuleren
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Tijdens vergadering
luisteren / noteren
afkorten
voorstructureren
Na de vergadering uitwerken met aandacht voor:
selectie
ordening
taalhantering
Notes: <number>
Zie paragraaf 7.5 Zelfmanagement

## Slide 17: Basisgegevens notulen
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
locatie bespreking
begintijd en datum
namen aanwezigen + functie in vergadering
namen afwezigen m.k. en z.k.
onderwerp bespreking (kan algemeen zijn)
Notes: <number>
Zie paragraaf 7.5 Zelfmanagement

## Slide 18: Uitwerking notulen
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
basisgegevens bovenaan
namen sprekers onderstrepen
houd volgorde van de agenda aan
kopjes boven/ witregels tussen de onderdelen
goed Nederlands: geen telegramstijl
tegenwoordige tijd
Notes: <number>
Zie paragraaf 7.5 Zelfmanagement

## Slide 19: Vergadertypen
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
grappenmaker
zwijger
berijder van stokpaardje
ijdeltuit
angsthaas
vechter
meeloper
lobbyist
warhoofd

## Slide 20: SMART-doelen
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Specifiek  wat ga ik precies doen?
Meetbaar  wanneer heb ik het goed gedaan?
Acceptabel / aanwijsbaar  wie is / zijn daarvoor (mede)verantwoordelijk?
Realistisch  haalbaar? Anders bijstellen!
Tijdgebonden  eindtijd waarop het doel behaald moet zijn.
Notes: <number>
Zie paragraaf 1.7 Leerdoelen en paragraaf 5.2 over SMART-doelen in Zelfmanagement

## Slide 21: Voorbeeld SMART-doel
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
Ik zorg dat na iedere vergadering op dinsdag de uitgewerkte notulen uiterlijk woensdag17:00 uur via Dropbox voor alle teamleden beschikbaar zijn.
Dit doe ik volgens ons format met een bijbehorende besluiten- en actiepuntenlijst.

## Slide 22: Taken voorzitter
© 2012 Noordhoff Uitgevers bv
voorbereiden van de bespreking
vergadering openen en sluiten
introduceren agendapunten
agenda bewaken en de tijd in de gaten houden
deelnemers stimuleren
zorgen dat iedereen aan bod komt
structuur en sfeer bewaken
regelmatig samenvatten en conclusies trekken
besluitvorming begeleiden
stemmingen leiden
vergaderprocedures hanteren en bewaken
bemiddelen bij conflicten en meningsverschillen
Notes: <number>
Zie paragraaf 7.4 Zelfmanagement