## Slide 1: WERKOMSCHRIJVING & BESTEK NIVEAU 4

## Slide 2: INHOUD
Werkomschrijving
    Inventarisatie en analyse
    Benodigde informatie
    Werkwijze
Bestek
    Functies
    Eisen
    Opbouw
Aanbesteding
    Procedures
    Werkwijze
    Europese aanbesteding

## Slide 3: WERKOMSCHRIJVING
Alle werkzaamheden die nodig zijn
om het project aan te leggen of te onderhouden
op volgorde van uitvoering

## Slide 4: WERKOMSCHRIJVING
De basis van een werkomschrijving is de inventarisatie en analyse van het project.
Tips voor de inventarisatie:
    Werk nauwkeurig en systematisch
    Noteer de gegevens per hoeveelheid (m², m³, stuk)
    Gebruik standaard inventarisatielijsten

## Slide 5: WERKOMSCHRIJVING
De benodigde informatie:
    Eenheden
    Hoeveelheden
    De te verwerken materialen
    Bereikbaarheid
    Grondsoort
    Fasering
    Enz.

## Slide 6: WERKOMSCHRIJVING
De werkwijze voor het opstellen van een werkomschrijving:
    Inventariseren van de werkzaamheden
    Groeperen op werkvolgorde
    Detailleren per werkzaamheid op:
      Hoeveelheden
      Eenheden
      Machines
      Werkmethode

## Slide 7: BESTEK
Een beschrijving van het werk,
de daarbij behorende tekeningen,
de voor het werk gestelde voorwaarden,
de nota van inlichtingen
en proces verbaal van aanwijzing
Geschreven bij grote projecten

## Slide 8: BESTEK
Functies:
    Zakelijke en juridisch bewijs
      Contract
      Rechten, plichten en risico’s van beide partijen benoemd
    Communicatiemiddel
      Informatiestroom benoemd
    Uitgangspunt verantwoorde raming en calculatie
      Bestek geeft de benodigde informatie voor de calculatie

## Slide 9: BESTEK
Functies:
    Leidraad uitvoering
      Resultaat is beschreven
        Wat wil de opdrachtgever?
        Welke materialen worden gebruikt?
        Welke voorwaarden zijn er?
    Prestatiebeschrijving
      Duidelijke en eenduidig beschrijving op resultaat en
      niet op werkwijze
    Controlemiddel
      Voldoen aan de gestelde voorwaarden
      Controle tussentijds en na oplevering

## Slide 10: BESTEK
Eisen:
    Contractuele gelijkwaardigheid
      Uitvoeringswijze en machinekeuze is vrijgelaten
    Eenduidige bestekinformatie
      Inhoud en omvang van project is correct beschreven
    Gerichte informatie
      Eisen en voorwaarden duidelijk verwoord in bestek
    Kostenhomogeniteit
      Hoe de geleverde productie en meer- en minderwerk te meten en te verrekenen

## Slide 11: BESTEK
Opbouw:
    Onderdeel 1 Bestek
    Onderdeel 2 Inschrijvingsstaat
    Onderdeel 3 Inschrijvingsbiljet

## Slide 12: BESTEK
Onderdeel 1 Bestek onderverdeeld in:
    Deel 1 Algemeen
        Wie, wat, waar, wanneer en hoe
    Deel 2 Beschrijving
      Deel 2.1 Algemene gegevens
        Tekeningen, hoogtes, peilen
      Deel 2.2 Nadere beschrijving
        Besteksposten, resultaatverplichting
    Deel 3 Standaardbepalingen
        Vastgestelde bepalingen
        Aanpassingen en verandering van bepalingen

## Slide 13: BESTEK
Deel 2.2 Nadere beschrijving
    Bestekspostnummer
        Geen vaste codes, aannemer past aan
    Catalogusnummer
      Hoofdcode
        Door CROW vastgestelde codes
        Uniformiteit
      Deficode
        Door CROW vastgestelde codes
        Keuzes bepalen code
        Indien keuze niet vermeld; nummer 9
CROW: kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

## Slide 14: BESTEK
Deel 2.2 Nadere beschrijving
    Omschrijving
        Toelichting op resultaat
    Eenheid
        m¹, m², m³, stuks, rol, zak
    Hoeveelheid resultaatverplichting
      Verrekenbaar (V)
      Niet verrekenbaar (NV)
      Te accorderen (A)

## Slide 15: BESTEK
Deel 2.2 Nadere beschrijving
    Hoeveelheid resultaatverplichting
      Verrekenbaar (V)
        Hoeveelheden achteraf vaststellen
        Kans op afwijkingen door omstandigheden is groot
      Niet verrekenbaar (NV)
        Hoeveelheden voor aanbesteding controleerbaar
        Kans op afwijking is niet aanwezig
      Te accorderen (A)
        Hoeveelheden na opdracht en voor uitvoering op papier controleerbaar vaststellen in overleg
        Kans op afwijking t.g.v. uittrekfout is groot

## Slide 16: BESTEK
Deel 2.2 Nadere beschrijving
    Hoeveelheid ter inlichting
      Te leveren (L)
        De aannemer levert
      Ter beschikking stellen (TB)
        De opdrachtgever levert

## Slide 17: BESTEK
Onderdeel 2 Inschrijvingsstaat
    Samenvatting van besteksposten
    Aannemer geeft per bestekpost de prijs per eenheid en de totaalprijs

## Slide 18: BESTEK
Onderdeel 3 Inschrijvingsbiljet
    Contractdocument voor aanbieding
      Gegevens aannemer
      Aanneemsom
      Verrekenprijs meer- en minderwerk

## Slide 19: AANBESTEDING
Procedures
    Openbare aanbesteding
      Algemene bekendmaking
      Inschrijving voor iedereen
    Aanbesteding met selectie
      Algemene bekendmaking
      Aanmelding voor iedereen
      Inschrijving op uitnodiging voor één of meer gegadigden

## Slide 20: AANBESTEDING
Procedures
    Onderhandse aanbesteding
      Inschrijving op uitnodiging voor twee tot zes uitgenodigden
    Onderhandse aanbesteding met selectie
      Aanmelding op uitnodiging van minimaal twee gegadigden
      Inschrijving op uitnodiging van één of meer gegadigden
    Enkelvoudige uitnodiging
      Prijsaanbieding op uitnodiging door één uitgenodigde

## Slide 21: AANBESTEDING
Werkwijze geregeld in het Uniform Aanbestedings-Regelement (UAR)
Genoemd in dagen, betekent kalenderdagen.

## Slide 22: AANBESTEDING
Werkwijze bij openbare aanbesteding
Advertentie geplaatst ***
maximaal 10 dagen ***
Verkrijgen bestek minimaal 36 dagen
minimaal 19 dagen ***
Inlichtingen ***
***
Inzage nota van inlichtingen ***
minimaal 7 dagen ***
Aanbesteding ***
maximaal 30 dagen
Opdracht na aanbesteding
Motiveren afwijzing binnen 14 dagen na ontvangst verzoek
Nota van inlichtingen is aanvullende informatie op bestek

## Slide 23: AANBESTEDING
Werkwijze aanbesteding
    Inschrijvingsbiljet wordt voor een bepaalde datum ingeleverd in een bus.
    Het openen van de bus is stipt op de aangekondigde datum en tijdstip.
    Enveloppen worden geteld.
    Openen enveloppen en noemen van namen en bedragen.
    Laagste bedrag krijgt opdracht, indien er geen onregelmatigheden zijn voorgekomen.

## Slide 24: AANBESTEDING
Europese aanbesteding
    Van toepassing op overheidsinstellingen
      Ministeries
      Provincies
      Gemeenten
    Van toepassing op publiekrechtelijke organisaties
      Nutssector
        Energiebedrijven
        Waterschappen
        Openbaar vervoerbedrijven

## Slide 25: AANBESTEDING
Drempelbedragen Europese aanbesteding
  Uitschrijven van een opdracht boven het onderstaande bedrag verplicht Europees Aanbesteden
Werken Leveringen Diensten
Centrale overheid € 4.845.000 € 125.000 € 125.000
Decentrale overheid € 4.845.000 € 193.000 € 193.000

## Slide 26: AANBESTEDING
Regels geldend voor Europese aanbesteding
    Gelijke behandeling
      Elke aanbesteding is gelijk
    Transparantie
      Procedure moet controleerbaar zijn

## Slide 27: AANBESTEDING
Regels geldend voor Europese aanbesteding
    Proportionaliteit
      Eisen aan aannemer moeten in verhouding met de opdracht zijn
    Wederzijdse erkenning
      Lidstaten van de EU moeten goederen en diensten van ondernemingen van andere lidstaten toelaten indien de goederen en diensten gelijkwaardig zijn

## Slide 28: AANBESTEDING
Stappenplan van een Europese aanbesteding
  Bepalen aard van de opdracht
      Werk, levering of dienst
      Aanbestedingsvorm
  Bepalen totale geraamde waarde van de opdracht
      Kostenraming ivm drempelbedragen
  Bepalen aanbestedingsprocedure
      Aanbestedingsprocedure

## Slide 29: AANBESTEDING
Stappenplan van een Europese aanbesteding
  4. Aankondiging opdracht
    Opdracht melden Europese Gemeenschap
    Gepubliceerd in publicatieblad van EG
  5. Keuze selectie- en gunningscriteria
    Financiële-economische en technische minimumeise
    Laagste prijs of economisch voordeligste aanbieding
  6. Gunning opdracht
    Bekend gemaakt in publicatieblad EG
    Proces verbaal

## Slide 30: AANBESTEDING
Proces verbaal
    De naam en adres aanbestedende dienst
    Het onderwerp en de waarde van de opdracht
    De namen van de uitgekozen gegadigden
    De namen van de uitgesloten gegadigden
    De naam van de gegadigde aan wie de opdracht is gegund met motivering

## Slide 31: INFORMATIE
Bestekken in de grond-, water- en wegenbouw
CROW
ISBN: 90 11 07536 6
www.europeseaanbesteding.eu