## Slide 1
LG43 Bedrijfseconomie
Bestekken begroten
Welkom!

## Slide 2: Bestekken begroten
Waarom?
- Veel loonwerkers krijgen te maken met bestekken. Zeker als er ook cultuurtechnisch loonwerk wordt uitgevoerd.
Calculeren behoort tot jullie opleiding
  Je hoeft geen heel bestek te kunnen calculeren, maar de basis begrijpen een offerte maken voor een eenvoudig project zou moeten kunnen.

## Slide 3: Bestekken begroten
Hoe?
Naslagwerk (bundel + groene boekje is te vinden op Teams en Wikiwijs)
Opdrachten komen daar wekelijks ook op.

## Slide 4
{
{
Hoofdstuk 6 zou voor jullie gesneden koek moeten zijn
Hoofdstuk 5 is voor een groot deel al bij jullie bekend

## Slide 5: Hoe komt een bestek tot stand?
1.1 Voorbereiding
  Waar moet de opdracht aan voldoen (programma van eisen)
  Ontwerper of ingenieursbureau gaat alles onderzoeken
    Vergunningen, bestemmingsplannen
    Kaarten
    Bodemgesteldheid
    Kostenraming
  Resultaat: een plan dat aan de gestelde eisen voldoet, technisch mogelijk is, gebaseerd is op een goede kennis van het terrein en uitvoerbaar is.
  Hieruit komt het bestek voort

## Slide 6: Hoe komt een bestek tot stand?
1.2 Aanbestedingsvormen
  Openbare aanbesteding
    Iedereen mag inschrijven
  Openbare aanbesteding met voorafgaande selectie
    Iedereen mag reageren, maar slechts een deel krijgt een uitnodiging om in te schrijven
  Onderhandse aanbesteding
    Slechts een beperkt aantal aannemers wordt gevraagd.

## Slide 7: Hoe komt een bestek tot stand?
1.3 Uitvoering
  Grote projecten
    Projectleider  uitvoerder  voorman  werkploeg
  Kleinere projecten
    Voorman  werkploeg
  Controle
    Opzichter controleert of iedereen zich aan het bestek houdt
    Werkbesprekingen
1.4 Oplevering
  Afronding van het project en acceptatie van de opdrachtgever.

## Slide 8: 2. Bestek
Een beschrijving van het werk,
de daarbij behorende tekeningen,
de voor het werk gestelde voorwaarden,
de nota van inlichtingen
en proces verbaal van aanwijzing
Geschreven bij grote projecten

## Slide 9: Bestek
Twee verschillende systematieken
Woning- en utiliteitsbouw: Stabu
  Woningen
  Gebouwen zonder woonbestemming
Grond- weg- en waterbouw: RAW
  Deze is dus vooral voor jullie relevant

## Slide 10: 2.1 Inhoud van het bestek
WAT gemaakt moet worden;
WAAR het gemaakt moet worden;
WAARVAN het gemaakt moet worden;
HOE het gemaakt moet worden;
WANNEER het gemaakt moet worden;
WELKE VOORWAARDEN gehanteerd worden.

## Slide 11: 2.2 Bestek als informatiebron
Bestekposten
  Onderdelen van een bestek om het in kleinere stukken te hakken
    Makkelijker uitrekenen
    Eventueel naar een onderaannemer
    Andere datums mogelijk

## Slide 12: 2.3 Kostenbegroting en inschrijvingsbegroting
Opdrachtgever: kostenbegroting, wat verwacht ik dat het gaat kosten
Aannemer: inschrijvingsbegroting  aanbiedingsprijs.
Aannemer duurder dan verwacht
  Toch doen
  Onderhandelen
  Bestek herzien
Aannemer goedkoper
  Goedkoopste mag het uitvoeren
  Tegenwoordig wordt duurzaamheid ook meegenomen.

## Slide 13: 2.4 Het bestek als overeenkomst
Als er werk aangenomen is, is er sprake van een overeenkomst waar beide partijen zich dus aan moeten houden
  Juridische voorwaarden
  Administratieve voorwaarden
  Wat zijn de gevolgen bij niet nakomen?

## Slide 14: 2.5 Rechten en Plichten
Resultaatverplichting
  Vrijheid hoe
Snelle betaling

## Slide 15: Opdrachten
Bij deze hoofdstukken
Kosten