## Slide 1
Bestekken

## Slide 2: Bestekken

## Slide 3: Bestekken
Een nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken materialen, de regeling der werkzaamheden, enzovoort.
En wat is daar het nut van?

## Slide 4: Functie van een bestek
Zakelijk en juridisch bewijs;
Communicatiemiddel;
Uitgangspunt voor verantwoorde calculatie en raming;
Leidraad voor de uitvoering;
Prestatiebeschrijving;
Controlemiddel.

## Slide 5: Zakelijk en juridisch bewijs

## Slide 6: Zakelijk en juridisch bewijs
Een bestek is een contractdocument tussen de opdrachtgever en de aannemer.
Hierin staan:
Rechten
Plichten
Risico’s
Voor wie geldt dit dan?

## Slide 7: Communicatiemiddel

## Slide 8: Communicatiemiddel
Bij de uitvoering van een werk is informatie nodig. Informatieoverdracht is ook opgenomen in het bestek.

## Slide 9: Uitgangspunt voor een verantwoorde calculatie en raming

## Slide 10: Uitgangspunt voor een verantwoorde calculatie en raming
Opdrachtgever én aannemer maken een calculatie.
Aannemer prijsaanbieding
Opdrachtgever controle

## Slide 11: Leidraad voor de uitvoering

## Slide 12: Leidraad voor de uitvoering
Technische beschrijving maakt het mogelijk het werk op de juiste manier uit te voeren.
Wat wil de opdrachtgever hebben?
Waarvan moet het worden gemaakt?
Hoeveel moeten er worden gemaakt?
Waar moet het werk worden gemaakt?
Welke andere voorwaarden zijn er?
Mag de aannemer dan niets meer zelf bepalen?

## Slide 13: Prestatiebeschrijving

## Slide 14: Prestatiebeschrijving
Wat houdt de verlangde prestatie in? Concreet en gespecifieerd.
Maatvoering
Materiaal
Wanneer
Exacte locatie
En in het onderhoud dan?

## Slide 15: Controlemiddel

## Slide 16: Controlemiddel
Het werk moet voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het bestek. Ook moet duidelijk zijn hoe en waarop wordt gecontroleerd.
Vindt controle alleen aan het eind bij oplevering plaats?

## Slide 17: Aanbesteding en bestek
Doel van de opdracht:
‘Aanbesteding’ is een andere vakterm die we regelmatig tegenkomen als we het over bestekken hebben, en andersom.
Maar wat is een aanbesteding eigenlijk?

## Slide 18: Aanbesteding en bestek
Opdracht:
Werk in een viertal. Zoek op de website www.vhg.org op wat een aanbesteding is. Koppel de informatie die je vind aan het begrip ‘bestek’.
Maak een korte omschrijving waarin je het begrip ‘bestek’ én het begrip ‘aanbesteding’ verwerkt.

## Slide 19: Aanbesteding en bestek
Opdracht:
3. Noteer jullie beschrijving op het bord.
4. Welke omschrijving is het meest passend en het meest compleet?

## Slide 20: Inventarisatie
Op welke manier is jullie kennis over bestekken en aanbestedingen toepasbaar bij het project inventarisatie?
Toelichten welke punten tot nu toe goed gaan
Toelichten welke punten verbetering nodig hebben
Is het zinvol een bestek te schrijven voor inventarisatieproject Molenweide?

## Slide 21: Evaluatie