**OUG20 Beoordeling**

**Hoe werkt dit formulier?**

Voor elk onderdeel kun je een maximaal aantal punten verdienen. Onder dit maximale aantal punten zie je de strafpunten.

Als iets niet in orde is, trek je het strafpunt van het maximale aantal punten af. Een score kan nooit lager dan 0 punten zijn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opdracht: OUG20 Planning maken [jouw naam]** | | | |
|  |  | **Max. score** | **Jouw score** |
| A | **Planning maken**   * alle werkzaamheden op de juiste dag en op het juiste dagdeel ingevuld * voor alle werkzaamheden het juiste aantal benodigde vrijwilligers ingepland * vrijwilligers maximaal vier dagdelen ingepland   alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect | **2** |  |
| B | **Planning uitwerken**   * Victor en Lois niet ingepland voor het plaatsen van de grondsoorten * Rashid ingepland op zaterdag * Benny ingepland op donderdagochtend en eventueel op maandagochtend, dinsdagochtend en/of vrijdagochtend * Johan alleen ingepland op woensdag en/of vrijdag en/of zaterdag * Liselot alleen in de middagen ingepland en woensdag niet ingepland * Julia alleen ingepland op maandagochtend en/of dinsdagochtend en/of woensdagmiddag * Glenn ingepland op vrijdag * Lois alleen ingepland op woensdag en/of donderdag en/of vrijdagmiddag * Victor alleen ingepland in de middag * Jos in ieder geval ingepland op donderdagochtend   alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect | **4** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAAL TE BEHALEN PUNTEN** | **6** |  |

**Voorbeelduitwerking**

**planning aanleg blotevoetenpad**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dagdelen | | werkzaamheden | Benny | Glenn | Johan | Jos | Julia | Liselot | Lois | Rashid | Victor |
| maandag | ochtend | onkruid weghalen |  |  |  |  | **** |  |  |  |  |
| middag | pad schoonvegen |  |  |  | **** |  | **** |  |  |  |
| dinsdag | ochtend | grondsoorten plaatsen | **** |  |  |  | **** |  |  |  |  |
| middag | planten en kruiden plaatsen |  |  |  |  |  | **** |  |  | **** |
| woensdag | ochtend | grondsoorten plaatsen |  |  | **** | **** |  |  |  |  |  |
| middag | planten en kruiden plaatsen |  |  |  |  | **** |  | **** |  |  |
| donderdag | ochtend | grondsoorten plaatsen | **** |  |  | **** |  |  |  |  |  |
| middag | planten en kruiden plaatsen |  |  |  |  |  | **** | **** |  |  |
| vrijdag | ochtend | pad netjes maken | **** | **** |  |  |  |  |  |  |  |
| middag | pad netjes maken |  |  | **** |  |  | **** |  |  |  |
| zaterdag | ochtend | borden plaatsen |  |  | **** |  |  |  |  | **** |  |
| middag | route controleren |  |  |  |  |  |  |  |  | **** |