## Slide 1: Inleiding Calculeren en Begroten in groen

## Slide 2: Wat is een project?
Tijdelijke organisatievorm
Om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen
Op een vooraf gesproken tijdstip (planning)
Gebruik maken van vooraf gestelde middelen

## Slide 3: Wat is goed Projectmanagement?
De juiste mensen
Op de juiste tijd
Op basis van juist verkregen informatie
De juiste activiteiten te laten uitvoeren
Om te komen tot het juiste doel
De juist producten en/of diensten

## Slide 4: Stappenplan opstellen begroting
Stap 1: Inventariseren
Stap 2: bepalen van arbeidsuren en machine-uren
Stap 3: Bepalen van de materiaalkosten
Stap 4: Bepalen van de indirecte kosten
Stap 5: Opstellen van de begroting

## Slide 5: Stap 1: Inventariseren
Informatie verzamelen
Wat moet er gedaan worden?
Op welke manier uitgevoerd?
Met welke materialen?
  De volgende stukken heb je hierbij o.a. nodig:
  - Ontwerptekenen
  - Technische detailtekening
  - Materialenstaat
  - Werkomschrijving

## Slide 6: Stap 2 Bepalen van de arbeids- en machine-uren
Calculatienormen
Arbeids- en machine-uren zijn directe kosten!
H3 behandelt de arbeidskosten en H4 de machinekosten

## Slide 7: Stap 3 Bepalen van de materiaalkosten
Welke materialen heb je nodig?
Hoeveel heb je van welk materiaal nodig? (materiaalstaten)
Waar ga je ze bestellen (bestel en levertijd!!)
Materiaalkosten zijn ook directe kosten

## Slide 8: Stap 4 Bepalen van de indirecte kosten (Staartkosten)
Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten en kosten voor toezicht en directievoering
Algemene kosten
Winst en Risico
Stelposten

## Slide 9: Stap 5 Opstellen van de begroting
Alle stukken zijn bestudeerd
Je hebt op de werkplek gekeken
Alle onderdelen voor begroting helder in kaart gebracht
Alle arbeids- en machine-uren in kaart gebracht
Hiermee kun je arbeids- en machinekosten invullen
Materialen zijn bekend en berekend en kun je invullen
Indirecte kosten kun je doorrekenen. Dit is bij elk bedrijf anders.
Vaak in de vorm van een opslagpercentage. Deze dient elk jaar
te worden bijgesteld  marktomstandigheden veranderen.