Kwalificatieprofiel:  Vakbekwaam medewerker natuur en leefomgeving

Examenstandaard:  Outdoor advanced 1  -  Realiseren en organiseren	code: 250-1

Leeractiviteit  10

TUINENPROJECT

Deze uitgebreide leeractiviteit is een voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid, die binnenkort op je BPV-bedrijf zal worden afgenomen. Je gaat een tuinonderdeel  van begin tot eind ontwerpen, begroten en aanleggen. Ook geef je leiding aan medewerker die je bij de uitvoering gaat assisteren.

Tuinonderdeel:	AANGEKLEDE ZITHOEK

Perceelsgrootte: 	9.00 x 4.00 m

Wensen klant:	-    Zitgelegenheid voor max. 6 personen

- Waterpartijtje

- Verticaal element  ( schutting, pergola, trellis, enz.)

- Gazon

- Beplanting

Uitvoering:		-    Beschikbaar voor uitvoering: max. 28 uur

(gebaseerd op 2 werknemers à 7 klokuren p.d.)

- Assistentie door deelnemer niveau 1 of 2

- Projectleiding: ……………………………

- Materialen aanwezig, event. aanvullen met eigen materiaal

- Data uitvoering: ……………………………………………….

Eisen uitvoering:	-    Projectplanning  (stappenplan + data)

- Tuinontwerp

- Beplantingsplan

- Materialenstaat en/of bestellijst

- Begroting

- Offerte

- Registratie werkuren en gebruikte materialen  (werkbrief)

- Nacalculatie

- Verslag van werkzaamheden  (logboek)

Beoordeling:		-    Werkvoorbereiding  (projectleider + vakdocent)

- Uitvoering en eindresultaat  (projectleider + vakdocent)

- Leiding geven  (assistent + projectleider)

Succes…!