## Slide 1: Projectcyclus
N44
3 sept 2013

## Slide 7: Projectcyclus OM3
Projectvoorstel
Plan van Aanpak
Begroting
Offerte
Werkplanning
GO / NO GO 
Uitvoering (logboek, budgetbewaking)
Nacalculatie en evaluatie (lessons learned)
 volgende project

## Slide 9: Projectvoorstel
Doel:
in een vroeg stadium heel duidelijk krijgen wat het project precies inhoudt

## Slide 10
Omschrijf heel precies wat je wel en wat je niet op gaat leveren.
“Bereik”

## Slide 11: Randvoorwaarden:
alle zaken waar je je van de opdrachtgever aan moet houden. Dit is een gegeven die je meekrijgt.

## Slide 12: Aannames:
alle zaken waar je van uitgaat als je deze klus gaat oppakken en uitvoeren. Je neemt aan dat het geregeld of bekend is.

## Slide 13: Risico’s
Kans dat het misgaat
Impact
Beheersmaatregel

## Slide 14: Voorwaarden voor het inleveren Het projectvoorstel wordt alleen beoordeeld indien:
het nagekeken en ondertekend is door de complete projectgroep;
het nagekeken en ondertekend is door de afdeling kwaliteitszorg van TGC;
alle aanwijzingen van de docenten (cursief) zijn weggehaald;
doelen en producten kloppend zijn met elkaar;
er een planning is toegevoegd (5.2);
er een goede beschrijving van de risico’s is gemaakt (3);
de kwaliteitsverwachting (5.4) goed omschreven is;
er op de eerste pagina minder dan 3 taalfouten staan.

## Slide 15: Opdracht
Je hebt vorig jaar de PvB OM-2 gedaan.
Maak het projectvoorstel voor jouw project op basis van het format
in Wikiwijs
Lever het projectvoorstel vandaag in via de inlevermap

## Slide 16: Aan de slag!
Kijk goed naar de voorwaarden
Presenteer je projectvoorstel om 14:45 uur.
Je mag in groepen van 2 werken (bijv als je nog geen OM2 gedaan hebt)