**Logboek Groep 5 Narrowcasting**Jordy Blonk, Ron Bovenlander, Joan Kemper, Robin van der Most & Anouschka Sterk  
Week 1 t/m 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project: | | | |
| Projectgroep 5 | | | |
| **Week 1 t/m 5** | | | |
| Datum | Datum | Tijd | Door wie? |
| 15-11-10 15-11-10 | College 1   Consult 1 | 180  20 | Iedereen  Iedereen, m.u.v. Jordy |
| 16-11-10 | Plan van aanpak Workshop Narrowcasting Plan van aanpak Workshop Narrowcasting  Plan van aanpak Workshop Narrowcasting Plan van Aanpak Workshop (De te doorlopen stappen) | 60   90   60  30 | Ron  Joan   Anouschka   Robin |
| 22-11-10 | College 2  Consult 2 Weblog aanmaken (en dingen op het weblog)  Content webpagina’s bepalen  Mailing en planning versturen andere studenten  Plan van aanpak Weblog  Plan van Aanpak Weblog (De te doorlopen stappen)  Plan van aanpak Weblog(planning en literatuurlijst) | 180  20  180  120 20  60  30 25 | Iedereen Iedereen  Ron Ron & Jordy Joan  Anouschka  Robin Joan |
| 25-11-10 | Persoonlijk weblog Persoonlijk weblog Persoonlijk weblog  Persoonlijk weblog  Persoonlijk weblog   HRO Blog Bedrijfsweblog  Bedrijfsweblog Bedrijfsweblog  Bedrijfsweblog   Logboek aanmaken en updaten  Logboek aanmaken en updaten   Look & Feel Weblog Alle onderdelen weblog en webwinkel samenvoegen & aanpassen  Voorwoord & Literatuurlijsten aanvullen webwinkel e.d.  Persona’s webwinkel Content weblog  Links weblog Ruwe Opzet Powerpoint workshop Narrowcasting  Functionaliteit webwinkel  Alles over de workshop, wat is het, voorbeelden etc. | 25 40  25  30 40  25  20  30 20  20  25 20   60  100  30  30  30  30  30  60 90 | Ron Joan Anouschka  Jordy Robin   Ron  Joan  Jordy Robin Anouschka  Ron  Joan   Joan  Joan   Joan  Anouschka  Anouschka Anouschka  Jordy Robin Robin |
| 29-11-10  29-11-10 | College 3  Consult 3 | 180 20 | Iedereen Iedereen m.u.v. Joan |
| 03-12-10 | Sitemap en Wireframes Webwinkel | 180 | Ron |
| 06-12-10 | College 4  Consult 4 Planning en verdeling naar iedereen sturen  Webwinkel, alle onderdelen samenvoegen en 1 geheel van maken Opzet online-marketingplan  Beschrijven zoekwoorden online-marketingplan  Voorwoord & literatuurlijst online-marketingplan Informatie zoeken workshop Narrowcasting  Verhalen voor weblog schrijven  Logboek Minor voor iedereen maken  Metatags | 180 20 15  80 15 20 30 30 180 90 90  90 | Iedereen Iedereen Joan Joan Robin  Joan Joan Joan Joan Joan  Joan  Ron |
| 07-12-10 | Uitwerken van doelstellingen voor het online marketingplan Logboek opzetten | 30 5 | Robin Robin |
| 08-12-10 | Spreekschema Narrowcasting Workshop  Powerpoint Narrowcasting Workshop  Informatie zoeken over Narrowcasting  Filmpjes zoeken over Narrowcasting Weblog  Formuleren van de doelgroep voor het online-marketingplan  Updaten weblog | 120  120  120  60 30 60  120 | Jordy Jordy Jordy  Jordy Jordy Anouschka  Ron |
| 13-12-10 | College 4  Consult 4  Planning maken Nieuwtjes Narrowcasting maken + nieuwsartikelen verzamelen weblog | 180 20  20 180 | Iedereen Iedereen m.u.v. Anouschka  Joan Joan |
| 15-12-10 | Updaten weblog (toevoegen nieuws + invoegen PPT en spreekschema via slideshare.net)  Kosten/baten analyse Affiliate marketing+ Affiliate marketing doelstellingen (H5) 5.3 Profielomschrijving van de affiliates | 120  120 120 | Ron  Ron Joan  Jordy |
| 22-12-10 | Stellingen presentatie Narrowcasting verzinnen | 15 | Joan |
| 03-01-11 | College 5  Consult 5  Planning maken  Webvertising doelstelling en Webvertising vormen opstellen Webvertising gereserveerde budget  Inzetten webvertising (websites)  Aanvullen ‘inzetten webvertising (websites) Rapport samenvoegen en aanpassen  Artikelen weblog Narrowcasting | 180 20 30 80  80 60 60  60 80 | Iedereen Iedereen Joan  Joan Ron Jordy Joan Joan Robin |
| 10-01-11  11-01-11 | College 6 Consult 6 Planning maken  Logboek helemaal afmaken  Aanpassen H6 Budget Aanpassen H6 ‘ inzetten webvertising (websites)’ 2 instrumenten extra verzinnen webwinkel  Planning maken online marketingplan (Hoe in te zetten) Planning maken online marketingplan (Hoe in te zetten) | 180 20 20 80 90 80 180  60 60 | Iedereen Iedereen Joan  Joan  Ron Jordy Joan Robin Anouschka |
| 14-01-11 | Checken spelling en lay-out rapporten  Eindcontrole rapporten | 60 60 | Jordy Anouschka |
| 15-01-11 | Crossmedia dag | 360 | Iedereen |
|  |  |  |  |