**Projectnaam: Pleisterplaats “De Barkel”; Reconstructie grafheuvel**

1. **Algemene gegevens**

Kern van de aanvraag: *Ontwerpen en aanleggen van een reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd*

Type opdracht : *Grijs (tactisch/operationeel)*

Eigenaar/ indiener : *Wim Boom, eigenaar Landgoed De Barkel*

*Hexelseweg 52 B*

*7641 PR Wierden*

*0546 572511*

Logische opdrachtgever : *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel*

Datum ingediend: : *31 augustus 2012*

Projecttrekker: : *Wim Boom*

1. **Projectdefinitie**

**Inleiding/ aanleiding**

*Landgoed De Barkel heeft via de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel het project “Pleisterplaats De Barkel” opgezet, waarbij een informatiecentrum wordt gerealiseerd voor cultuurhistorie en archeologie, met o.a. een reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd. Rondom wordt een historische tuin aangelegd waar bezoekers diverse inheemse oude planten, struiken en gewassen kunnen bekijken en waar voorwerpen/elementen uit verschillende tijdvakken langs de route geplaatst worden.*

**De uitdaging of probleemstelling**

*Het creëren van een grafheuvel (doorsnede 17 m, hoogte 0,9 m) met centraal een opening in de vorm van een ovale put (2,5 bij 1,5 m) waarin een steenkistpakking van een brandskeletschachtgraf zichtbaar is, afgedekt met een plexiglas plaat waarop gelopen kan worden.*

**De Doelstelling**

*Het proces en de output levert een bijdrage aan de beleving van de bezoekers van de pleisterplaats, zodanig dat de historie ook door middel van de grafheuvel gaat herleven.*

*De projectdoelstellingen van het project “Pleisterplaats De Barkel” zijn:*

1. *Ruimte voor het ontwikkelen van educatieve en innovatieve buitenactiviteiten*
2. *Versterking van het toerisme en recreatie met accent op cultuurhistorie*
3. *Versterking identiteit van het dorp Wierden en de buurtschap Hoge Hexel*
4. *Samenwerking tussen meerdere vrijwilligersorganisaties en kennisinstituten*

Voor de grafheuvel geldt dat het proces en de output een wetenschappelijk verantwoorde reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd oplevert, waardoor de bezoekers een goed beeld krijgen van de rituelen uit die tijd.

**Beoogde resultaat**

*Een doorlopend geopend informatiepunt over historie en archeologie op landgoed De Barkel met een grafheuvelreconstructie en een historische tuin rondom, waar diverse workshops, exposities, rondleidingen en lezingen gehouden worden, zowel voor de doelgroep volwassenen als de doelgroep jeugd.*

*Voor het deelresultaat grafheuvel: een wetenschappelijk verantwoorde reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd waardoor de bezoeker een diepere/betere belevenis van de historie beleeft.*

**De afbakening**

* *Dit deelproject omvat alleen het grijze aspect van de te bouwen put (inclusief afdekking), de steenkistpakking en de afwerking (zandaanvulling en verdeling) van de heuvel*
* *De reconstructie is gebaseerd op een vondst die gedocumenteerd is door dr. Hijszeler van het ROB. De uitvoering dient hiermee in overeenstemmin te zijn*

**De randvoorwaarden**

* *Het ontwerp, incl. beschikbaarheid van materialen, moet uiterlijk* ***20 september 2102*** *gereed zijn. Vooraf overleg met de opdrachtgever.*
* *De aanleg van de grafheuvel dient zo spoedig mogelijk aan te vangen en moet gereed zijn op* ***30 oktober 2012****.*
* *De subsidiegevers eisen dat aangegeven wordt hoeveel uren aan het project worden besteedt. Dit dient dus nauwkeurig bijgehouden te worden, conform een voorgeschreven layout van de opdrachtgever.*

**Relatie met andere projecten/ processen**

*Andere, gelijktijdige projecten zijn:*

*-Ontwerp en aanleg paden, parkeerplaatsen/fietsenstalling*

*-Ontwerp en aanleg terras met zitjes, pergola’s/muurtjes/wandjes*

*-Ontwerp en bouw van een observatiepunt*

*-Ontwerp en aanleg historische tuin*

*Er is overleg nodig om de projecten op elkaar af te kunnen stemmen*

**Stakeholders en betrokkenen**

* *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel (opdrachtgever)*
* *Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel (partner subsidieaanvragen)*
* *Provincie Overijssel (subsidieverstrekker)*
* *Gemeente Wierden (subsidievertrekker)*
* *Europese Unie (subsidieverstrekker)*
* *Uitvoerende instelling/school*

|  |
| --- |
| Tijd:  *September 2012 tot November 2012*  *De opdrachtgever heeft voldoende tijd beschikbaar voor het faciliteren van het project.*  Geld:  *Het te bestellen materiaal wordt door opdrachtgever betaald.*  *De inzet van de studenten wordt volgens de geldende tarieven van de school vergoed.*  Organisatie:  *Dhr. W. Boom treedt op als opdrachtgever en contactpersoon namens de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel en namens het Landgoed De Barkel.*  Informatie:  *Projectplan, literatuur plantmateriaal en aanleg, mondelinge toelichting*  Wat biedt de opdrachtgever?   * *Afgebakende uitdagende opdracht met begeleiding opdrachtgever* * *Uitgebreide toelichting op locatie* * *Gedurende de uitvoering deskundige ondersteuning* |