Projectleden: Timothy v/d Berg, William Huibers

Klas: VTMD-3A4

Projectleider: B. v/d Hoogen

Fase nummer: 3

Datum: 17-04-08

Inhoudsopgave								blz. 2

Functionele processen  						blz. 3

Doorgevoerde wijzigingen						blz. 3

Conclusie									blz. 4

Bijlage:

1. Aanpassingen n.a.v. presentatie overleggroep		blz. 5

De functionele processen en doorgevoerde wijzigingen:

De functionele processen waaraan de blikvanger moet voldoen staan in de bijlage beschreven. Dit is een samenvatting van onze presentatie tijdens het scholenoverleg, hierin staan de eisen die in de vergadering naar voren zijn gekomen. Dit zijn de punten die we in ons ontwerp hebben aangepast/opgenomen:

- Eventuele fundering, kan door de gemeente geregeld worden.

- Optie voor een standaard kliko op te nemen in de blikvanger.

- De Arbo-eisen, op grond van scherpe randen en afwerking.

- Afvoer van hemelwater.

- Veiligheid met oud & nieuw.

- Onderdelen die makkelijk zijn te vervangen.

- De aantrekkingskracht voor de doelgroep, schilderen.

De punten waaraan we hebben gedacht bij het ontwerp van de blikvanger zijn als volgt:

- Het afval komt daadwerkelijk in de container, niet er naast.

- De deur is gemakkelijk te openen d.m.v. 2 sloten.

- De kliko is gemakkelijk te verwijderen en te legen.

- De kliko is gemakkelijk terug te plaatsen.

- Rond oud & nieuw wordt de blikvanger gesloten d.m.v. een deksel.

- Het water blijft niet liggen in de trechter/ bak

Al deze veranderingen/ aanpassingen zijn met de projectleider en de schooloverleggroep besproken en zijn goedgekeurd.

Uit te voeren activiteiten:

* Projectplan:

- Analyse opdracht						week 3

- Brainstormen						week 3

- Schetsen ontwerpen					week 3 t/m 4

* Ontwerp

- Definitief ontwerp vaststellen			week 4

- Inventor tekeningen maken				week 4 t/m 7

* Detail ontwerp

- Detaillering van het ontwerp				week 8

- 2D-tekeningen maken (werktekeningen)		week 8 t/m 10

* Realisatie ontwerp

- Onderdelen fabriceren					week 11 t/m 17

- Prototype realiseren					week 11 t/m 17

* Presentatie

- Voorbereiden						week 18, 19

- Presenteren						week 20

- Verdediging standpunten				week 20

Voor zover als het project is lopen we redelijk op schema volgens de planning. Het fabriceren van de blikvanger zal nog wat tijd gaan kosten maar hiervoor kunnen we buiten de projectdagen wat extra tijd aan besteden.

Als de voorcalculatie klaar is kunnen we aan de 2d-werktekeningen beginnen, en zodra de werktekeningen klaar zijn ( en goedgekeurd! ) kunnen we in de werkplaats aan de slag.