“Garbage Catcher”

Datum: 10-06-‘08

Projectleden: 	Timothy van de Berg

William Huibers
Klas:			VTMD-3A4

Projectleider:	Ben van den Hoogen

Project:		‘De Blikvanger’

Inhoudsopgave								blz. 2

Inleiding									blz. 3

Doelstelling								blz. 4

Projectbeschrijving/ Plan van aanpak				blz. 5

Situatieschets							blz. 5

Projectactiviteiten						blz. 5

Testplan 								blz. 6

Projectorganisatie						blz. 6

Onderzoek								blz. 7

Planning									blz. 8

Ontwerp									blz. 9,10,11

Voorcalculatie								blz. 12

Inkoop materiaal						blz. 13

Voorraad materiaal						blz. 14

Conclusie									blz. 15

Nawoord									blz. 16

In de periode van 4 februari tot 11 juli 2008 hebben wij de gelegenheid gekregen om aan een mini-project te werken. Een mini-project is een project dat ter voorbereiding is op het bedrijfsproject in de vierde klas.

Dit project is een ontwerpopdracht voor een blikvanger. De bedoeling van dit project is het maken van meerdere ontwerpen voor een blikvanger en uiteindelijk van het gekozen ontwerp een prototype maken die ergens rondom de school wordt geplaatst.

Omdat er rondom de scholen aardig wat zwerfafval van scholieren ligt, zijn een aantal mensen zich gaan afvragen of hier een alternatief op te verzinnen is. Er kwam een idee om een blikvanger te plaatsen, maar natuurlijk zou het nog mooier zijn om dit door een bepaalde opleiding te laten realiseren door middel van een project. En hiervoor kwam onze opleiding, Mechanical Design & Engineering, goed van pas.

Het doel van dit project is er voor te zorgen dat het zwerfafval rondom de school vermindert en uiteindelijk (met een beetje hulp van iedereen) zal verdwijnen.

De opdracht is als volgt: Er wordt door elk projectlid meerdere schetsen gemaakt van een blikvanger, deze kunnen/mogen in Inventor worden uitgewerkt.

Van deze schetsen wordt uiteindelijk een definitief ontwerp gekozen aan de hand van de eisen, functie, vormgeving, handelbaarheid enz. Van dit ontwerp wordt een prototype gemaakt en deze zal uiteindelijk gepresenteerd worden.

De doelstelling van dit project is het zwerfafval rondom de school te verminderen en uiteindelijk te laten verdwijnen.

De probleemstelling is de overlast van zwerfafval rondom de school, grotendeels afkomstig van de scholieren hier en van andere scholen, te beperken tot een minimum.

Situatieschets:

Onderzoek heeft gebleken dat er rondom de school (schoolplein niet meegerekend) weinig afvalbakken zijn te vinden. En de afvalbakken die er staan zijn vaak vol, staan te ver uit elkaar, hebben een kleine opening of is een kliko die jezelf moet openen. Dit kost allemaal moeite (!) waar de jongeren van tegenwoordig  geen zin meer in hebben en hun afval liever op de grond dumpen.

Maar, met de plaatsing van een nieuw ontworpen blikvanger zal dit verleden tijd worden. Door de vormgeving en de plaatsing van de blikvanger wordt het aantrekkelijker om je afval hierin te werpen. Afval weggooien wordt makkelijker en leuker en het legen van de blikvanger is snel en eenvoudig.

Projectactiviteiten:

* Projectplan:

- Analyse opdracht

- Brainstormen

- Schetsen ontwerpen

* Ontwerp

- Definitief ontwerp vaststellen

- Inventor tekeningen maken

* Detail ontwerp

- Detaillering van het ontwerp

- 2D-tekeningen maken (werktekeningen)

* Realisatie ontwerp

- Onderdelen fabriceren

- Prototype realiseren

* Presentatie

- Voorbereiden

- Presenteren

- Verdediging standpunten

Testplan:

Om de blikvanger te testen hebben we natuurlijk eerst het prototype nodig. Zodra deze af is kunnen we gaan testen en dan wel op de volgende punten:

- Verschillende inworpafstanden en hoeken

- Verschillende voorwerpen en afmetingen

- Het in- en uithalen van de kliko (vol en leeg)

- De veiligheid op gebied van afwerking en scherpe randen

- Stevigheid

Projectorganisatie:

Schooloverleg

(gemeente, politie e.d.)

Ben van den Hoogen

(Projectleider)

Cerille van Dijk

(Medewerkster Facilitaire Zaken)

Timothy van de Berg

William Huibers

(Projectleden)

De projectorganisatie is als volgt opgesteld. Cerille van Dijk heeft er voor gezorgd dat dit project bij onze opleiding terecht is gekomen. Daarnaast hebben we het schooloverleg, hun hebben de meeste inbreng in ons project. Eventuele wijzigingen en aanpassingen naar hun wens werden tijdens onze presentatie naar voren gebracht zodat wij ze konden aanpassen in ons ontwerp. Onze projectleider is Ben van den Hoogen. Hij zorgt ervoor dat ons project op de juiste manier verloopt en elke week onze voortgang bijhoudt en bespreekt. Verder worden bij hem de verslagen ingeleverd en wordt er contact gehouden met de andere partijen.

Onderzoek:

Onderzoek heeft uitgewezen dat er hier rondom de scholen veel te weinig prullenbakken zijn geplaatst. De aanwezige bakken staan veel te ver uit elkaar waardoor de jongeren liever hun rotzooi op grond gooien dan dat ze het even vast moeten houden tot er een prullenbak verschijnt. Tevens zijn de openingen te klein waardoor er vaak “gemist” wordt en er naast de bak meer afval ligt dan erin. Dit zwerfafval is een groot probleem en erg hinderlijk voor de omwonenden en de omgeving.

Verder hebben we onderzoek gedaan door een aantal mensen te vragen of een eventuele blikvanger het aantrekkelijker maakt om je afval weg te werpen, in plaats van in de omgeving te dumpen. De reacties hierop waren vrij positief en vrijwel iedereen vond het leuker om het afval in een blikvanger te werpen dan naar een afvalbak te moeten lopen.

Hier een voorbeeld van de prullenbakken.

Planning:

De huidige planning

Ontwerp:

De opdracht voor dit project is het maken van verschillende ontwerpen van een blikvanger. Van deze ontwerpen wordt er één ontwerp uitgekozen en daar wordt een prototype van gemaakt. Voor het ontwerp van de blikvanger hebben we een paar belangrijke punten opgesteld op het gebied van veiligheid, montage en afwerking. Verder zijn er een aantal eisen waaraan de blikvanger moet voldoen.

Tijdens onze presentatie bij het schooloverleg hebben wij ons ontwerp voorgelegd aan de mensen in de zaal. Daaruit kwamen nog wat wijzigingen naar voren om ons ontwerp nog functioneler te maken, dit is allemaal in de volgende opsommingen te zien.

De minispecificaties van de subsystemen zijn als volgt uitgewerkt:

- Voor de bevestiging van de onderdelen aan de buitenkant worden popnagels gebruikt (zodat de onderdelen evt. te vervangen zijn).

- Op de deur komen twee sloten (i.v.m. torsie van de deur) die voorkomen dat de deur opgemaakt kan worden.

- Binnenin de bak wordt een plaatje bevestigd die ervoor zorgt dat het afval niet tussen de deur en kliko komt.

- Scherpe randen worden afgewerkt en desnoods gefelst.

- De grondplaat wordt van geperforeerde plaat vervaardigt, voor de afvoer van hemelwater.

- In de trechter komt eveneens een stuk geperforeerde plaat zodat het water naar buiten kan en niet de kliko vol laat lopen.

De functionele processen en doorgevoerde wijzigingen:

De functionele processen waaraan de blikvanger moet voldoen staan in de bijlage beschreven. Dit is een samenvatting van onze presentatie tijdens het scholenoverleg, hierin staan de eisen die in de vergadering naar voren zijn gekomen. Dit zijn de punten die we in ons ontwerp hebben aangepast/opgenomen:

- Eventuele fundering, kan door de gemeente geregeld worden.

- Optie voor een standaard kliko op te nemen in de blikvanger.

- De Arbo-eisen, op grond van scherpe randen en afwerking.

- Afvoer van hemelwater.

- Veiligheid met oud & nieuw.

- Onderdelen die makkelijk zijn te vervangen.

- De aantrekkingskracht voor de doelgroep, schilderen.

De punten waaraan we hebben gedacht bij het ontwerp van de blikvanger zijn als volgt:

- Het afval komt daadwerkelijk in de container, niet er naast.

- De deur is gemakkelijk te openen d.m.v. 2 sloten.

- De kliko is gemakkelijk te verwijderen en te legen.

- De kliko is gemakkelijk terug te plaatsen.

- Rond oud & nieuw wordt de blikvanger gesloten d.m.v. een deksel.

- Het water blijft niet liggen in de trechter/ bak

Voor dit ontwerp werd ons aangeraden om een standaard kliko te gebruiken in plaats van een vuilniszak, omdat het tillen van die zak niet volgens de arbodiensten zou zijn. We hebben ons ontwerp op een paar punten aangepast zodat er in de bak een standaard kliko past. Via een deur aan de achterkant van de blikvanger wordt de kliko uit de bak gehaald. Dit kan pas gebeuren als de metalen klep (voor het opvangen van het afval, zie vorige foto) iets met de hand omhoog wordt geduwd, dan kan de kliko de hoek maken en rij je hem zo naar buiten (zie volgende foto). Het terug plaatsen van de kliko gaat heel gemakkelijk, je hoeft hem alleen naar binnen te rijden en de klep valt vanzelf op zijn plaats.

Voorcalculatie:

| W Huibers, T v/d Berg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLAS: VTMD3A4 |  |  |  |  |
| voorcalculatie | Project: Garbage catcher |  |  |  |
| BLADZIJDE 1: |  |  |  |  |
| Voorraad materiaal |  | € 479,69 |  |  |
| Inkoop materiaal |  | € 941,15 |  |  |
| Toeslag vooraad materiaal | 0,00% | € 479,69 |  |  |
| Toeslag inkoop materiaal | 0,00% | € 941,15 |  |  |
|  | Subtotaal | € 1.420,84 |  |  |
| Toeslag risico = | 110% |  |  |  |
| Verkoopprijs excl. Btw = |  | € 1.562,92 |  |  |
| BTW = | 119% |  |  |  |
| Verkoopprijs incl. Btw = |  | € 1.859,88 |  |  |

Inkoop Materiaal:

| voorcalculatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLADZIJDE 2: |  |  |  |  |  |
| Positie Nr | Aantal | Artikelomschrijving | Prijs | Korting | Subtotaal |
| 1 | 4 | Blank staalplaat 2000*1000*3 | € 106,22 |  | € 424,88 |
| 2 | 1 | Geperforeerd Staalplaat 2000*1000*3 R5 T8 35% | € 135,00 |  | € 135,00 |
| 3 | 3 | AXA Scharnieren 51x51 | € 2,09 |  | € 6,27 |
| 4 | 3 | Assa Hangsloten 40mm | € 15,00 |  | € 45,00 |
| 5 | 1 | Verf Signaalgeel RAL - 1003 | € 25,00 |  | € 25,00 |
| 6 | 1 | verf Gitzwartzwart RAL - 9005 | € 25,00 |  | € 25,00 |
| 7 | 1 | Kosten lasersnijden Incl BTW | € 280,00 |  | € 280,00 |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  | totaal | € 941,15 |

Voorraad Materiaal:

| voorcalculatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLADZIJDE 3: |  |  |  |  |  |
| Positie Nr | Aantal | Artikelomschrijving | Prijs | korting | subtotaal |
| 1 | 24 | Kokerprofiel 20*20*2 (Per 1m) | € 13,90 |  | € 333,60 |
| 2 | 1 | Kokerprofiel 40*40*3 (Per 1m) | € 36,09 |  | € 36,09 |
| 3 | 1 | Popnagels 6mm (per 100st) | € 5,00 |  | € 5,00 |
| 4 | 2 | Blanke plaat 540*100*10 | € 40,00 |  | € 80,00 |
| 5 | 1 | Profiel rond 15mm (per 1m) | € 10,00 |  | € 10,00 |
| 6 | 1 | Profiel rond 8mm (per 1m) | € 15,00 |  | € 15,00 |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  |  | € - |
|  |  |  |  | totaal | € 479,69 |

De doelstelling van dit project is het ontwerpen van een nieuw soort blikvanger, en daarmee het zwerfafval rondom de school te verminderen. We hebben verschillende ontwerpen gemaakt en hieruit is er één ontwerp gekozen voor het prototype. Tijdens het schooloverleg hebben we ons ontwerp voorgelegd aan de aanwezige mensen. Hieruit kwamen een aantal suggesties/ wijzigingen die we in ons ontwerp hebben aangepast.

De volgende aspecten zijn doorgevoerd:

- Eventuele fundering, kan door de gemeente geregeld worden.

- Optie voor een standaard kliko op te nemen in de blikvanger.

- De Arbo-eisen, op grond van scherpe randen en afwerking.

- Afvoer van hemelwater.

- Veiligheid met oud & nieuw.

- Onderdelen die makkelijk zijn te vervangen.

- De aantrekkingskracht voor de doelgroep, schilderen.

De opdracht om een blikvanger te ontwerpen en te maken is naar ons idee heel goed gelukt. We hebben nu een nieuw ontwerp met de aangepaste wijzigingen die vrijwel naar ieders wensen zijn. Het project is heel goed verlopen, we hebben ons redelijk aan de planning kunnen houden en we hopen dat dit een zeer geslaagd project is geworden.

Dit project is met veel plezier uitgevoerd door de projectleden. Tevens ging het maken van de fasen naar ieders wens. De enige vertraging die de projectleden zijn tegen gekomen is het leveren van het uitbestede plaatmateriaal. Dit werd met de laser gesneden bij Wolswinkel Lasertech B.V. in Renswoude. Gelukkig viel de vertraging hiervan redelijk mee, en zijn de producten toch nog redelijk op tijd afgeleverd.

Er is bij dit project heel veel geleerd over de ontwerpfase van een product. Ook zijn we heel wat wijzer geworden met Inventor en natuurlijk is er veel geleerd in de praktijk.

Met andere woorden, dit was voor ons een heel geslaagd project.