# Gespreksnotulen ‘Aanleg Project’

# Gegevens

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum gesprek: | 18 September 2013 | Tijd: | van | 8.30 | tot | 12.10 |
| Project: | Aanleg 7 oktober t/m 13 oktober 2013 | | | | | |
| Contactpersoon: | Stijn Harmelink | | | | | |
| Aanwezig: | Jeffrey, Boyke, Mike, Patrick, Ruud, Maarten, Sander, Lars, Justin, Stan. | | | | | |
|  |  | | | | | |
| Afwezig: | Patrick Meyer | | | | | |
|  |  | | | | | |

# Agenda (van te voren opstellen; eventueel bij aanvang gesprek aanpassen)

|  |
| --- |
| Brainstorm over verschillende taken tijdens het Aanleg project. |
| Taakverdeling en voorbereiding voor het Aanleg project. |
|  |

# Besproken punten

|  |
| --- |
| Trekker Heftruck en Minikraan word geregeld door Jeffrey Masselink |
| Mike en Patrick onderzoeken de kosten voor het frezen van het terrein. Mike geeft aan dat er ook geëgaliseerd moet worden. Patrick vraagt bij Vossebeld en Mike berekend de mogelijke verwachte kosten. |
| Boyke en Sander onderzoeken bij Menkehorst voor de planten en vragen of dit mogelijk is. Iedereen maakt een beplantingsplan zodat helder is welke beplanting iedereen nodig heeft. Beplantingsplan is zoals het moet. Realisatie in de  tuin gaat om vaktechniek zoals plantenafstanden, boom paal etc. Deze mag afwijken t.o.v. het beplantingsplan.  Indeling van de tuinen.  Bos en haag plantsoen word geregeld door Edwin Vos. Uiterlijk 2 oktober aangeven hoeveel je nodig hebt. Er is beschikbaar Ligustrum en Fagus. Deze worden later voor de praktijklessen gebruikt.  Cunetzand  Gereedschappen van school, stage of van huis meenemen. Hierover in de volgende vergadering afspraken maken. |

# Gemaakte afspraken

|  |  |
| --- | --- |
| Jeffrey maakt planning voor minikraan en reserveert de Heftruck Minikraan en Trekkers bij G. Ruhof. | |
| Mike en Patrick onderzoeken de kosten voor het frezen van het terrein. Bij Facilitair vragen welke mogelijkheden er zijn voor budget. | |
| Boyke en Sander onderzoeken mogelijkheden bij Menkehorst voor de planten  Iedereen maakt een materialen lijst voor de benodigde materialen.  Indeling van de tuinen door Ruud en Stijn.  Edwin vos regelt de bos en haagplantsoen uiterlijk 2 oktober doorgeven.  Aantal kuub geel zand doorgeven aan Edwin Vos. Maximaal rekenen met cunet dikte van 5 cm. | |
| Datum volgend overleg: | Woensdag 25 september 2013 |

# Acties (zie ook gemaakte afspraken)

Actie door Status

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialen lijst opstellen | ALLEN |  |
| Woensdag 25 september maken van beplantingsplan | ALLEN |  |
| Aantal acties die we niet moeten vergeten o.a. Materialen verdelen | ALLEN, Stijn maakt verdeling |  |
| Stage bedrijf vragen welke materialen je mag lenen | ALLEN |  |

# W.V.T.T.K.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |