## Slide 1
Plan van Aanpak
Notes: <number>

## Slide 2
Roel Grit
Hoofdstuk 5 Maken van een Plan van aanpak

## Slide 3: Gebruik ‘Het handboek’
Voordelen:
Niet steeds opnieuw wiel uit vinden
Uniforme werkwijze (herkenbaar)
Resultaten hierdoor beter en sneller controleerbaar
Kwaliteit van het project beter gewaarborgd
Gebruik:
Als checklist voor werkzaamheden
Als verplichte richtlijn: geldt voor studenten
PM
Notes: <number>

## Slide 4: Daarom een Plan van aanpak!
Notes: <number>

## Slide 5: Vragen vooraf aan het project
Waar vindt het project plaats?
Wat leveren we als eindresultaat op? En waarom?
Wat moeten we ervoor doen?
Wat doen we nog net wel, en wat net niet meer?
Wat leveren we op als tussenproducten?
Hoe zorgen we voor kwaliteit?
Wie helpt mee?
Wanneer gaat wie wat doen?
Wat kost het project en wat levert het op?
Welke bedreigingen zijn er?
Antwoorden hierop komen in het Plan van Aanpak!
Notes: <number>

## Slide 6: Het plan van aanpak! PvA
Het Plan van Aanpak
inhoudsopgave:
Achtergronden
Projectopdracht
Projectactiviteiten
Projectgrenzen
De producten
Kwaliteit
De projectorganisatie
Planning
Kosten en baten
Risico-analyse
Bij een groot project moet je vooraf verplicht een plan van aanpak maken!
Meestal doet de project- leider dit.
PvA
Notes: <number>

## Slide 7: Plan van aanpak

## Slide 8: Projectgrenzen
Start van het project
Einde project
Rand van het project
Mijlpaal
Mijlpaal
Project
Projectgrens (4x)
De projectgrenzen moeten
duidelijk zijn!
Onduidelijkheid Fout!
Notes: <number>

## Slide 9: Projectgrenzen Lengte
Projectopdracht:
Zorg ervoor dat de financiële administratie wordt geautomatiseerd.
Hoe ver gaan we?  lengte van het project
Alleen een onderzoek naar welk pakket aan te schaffen?
Aanschaffen en installeren op de computer?
Opleiden gebruikers?
Aanpassen werkprocedures?
Aanpassen kwaliteitshandboek volgens de ISO 9000 norm?
Notes: <number>

## Slide 10: Projectgrenzen Breedte
Zelfde projectopdracht:
Zorg ervoor dat de financiële administratie wordt geautomatiseerd.
Hoe breed gaan we?  breedte van het project
Alleen de verkoop en de debiteuren (klanten)?
Ook de inkoop en de crediteuren (leveranciers)?
Ook de projectenadministratie?
Ook kostenplaatsen- en kostensoortenadministratie
Ook …..
Notes: <number>

## Slide 11: Van activiteit naar product
Veel Project activiteiten
Veel Tussenproducten
Alles tussenproducten samen = Projectresultaat
Activiteit
Tussen product
Kwaliteit van het
Q Kwaliteit hele project
Q
Q
Q Q
Q Q
Notes: <number>

## Slide 12: Kosten en baten
Kosten
Mensen (uren x tarief)
Middelen
Baten (opbrengsten)
Schatting
  Meer inkomsten
  Minder uitgaven
Aannames
Niet in een plan van aanpak: € 182.324,25
Notes: <number>

## Slide 13: Risico-analyse
Risico’s: waardoor kan het project mislukken?
Lange doorlooptijd
Onvoldoende ervaring met projecten
Onervaren projectleider, projectleden of opdrachtgever
Veel verschillende expertises nodig
…
…
Zie risico-analyse Appendix 1
Notes: <number>

## Slide 14: Wanneer schrijf je een Plan van Aanpak!
De invoering van nieuwe software
Het uitvoeren van een kwaliteitsproject (bijv. ISO 9000)
De ontwikkeling van een nieuw product zoals computer
De invoering nieuw pasjessysteem op een bedrijf
Opstellen van een marketingplan (Red Bull)
Het ontwikkelen van een internetsite voor een bedrijf
Het doen van een marktonderzoek
Opzetten van een grote internetsite
Verkorting doorlooptijd van een productieorder
Het schrijven van een boek door meer dan één schrijver
De ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel
De productie van een film
Notes: <number>