# Gespreksnotulen.

# Gegevens

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum gesprek: | 25 september | Tijd: | van | 8.30 | tot | 12.30 |
| Project: | ‘aanleg tuin’ | | | | | |
| Contactpersoon: | Stijn Harmelink | | | | | |
| Aanwezig: | Hoveniers: Jeffrey, Boyke, Maarten, Justin, Patrick, Lars, Sander | | | | | |
|  | Groot Groeners: Ruud, Patrick Koehorst, Mike, | | | | | |
| Afwezig: | Stan Veldscholten | | | | | |
|  |  | | | | | |

# Agenda (van te voren opstellen; eventueel bij aanvang gesprek aanpassen)

|  |
| --- |
| Materialenlijsten gemaakt en materialen verdeeld |
| Achter de school gekeken welke materialen op school aanwezig waren op school en wat er besteld moest worden. |
|  |

# Besproken punten

|  |
| --- |
| Mike en Patrick hebben bij Vossebeld gevraagd hoeveel de kosten waren voor het frezen |
| Frezen gaat niet door omdat de grond al los is en alleen een paar stengels van onkruid staan. |
| Boyke en Sander hebben naar Menkehorst heen gebeld of we de planten bij hun konden regelen.  Iedereen heeft de materialen welke hij nodig heeft besteld of vastgezet voor 7 oktober  Aantal m3 geel zand doorgeven |

# Gemaakte afspraken

|  |  |
| --- | --- |
| Uren inleveren voor gebruik Mini kraan bij Jeffrey  Beplantingsplan inleveren bij Boyke of Sander voor het bestellen en vastzetten van de planten | |
| 2 oktober boshaag plantsoen doorgeven aan Edwin Vos  Tuintjes afharken i.p.v plaggen | |
|  | |
| Datum volgend bezoek: | 2 oktober |

# Acties

Actie door Status

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beplantingsplan af en inleveren | Iedereen |  |
| Boshaag plantsoen doorgeven aan Edwin Vos | Groot groeners |  |
| Uren inleveren gebruik minikraan bij Jeffrey | Iedereen |  |
|  |  |  |

# W.V.T.T.K.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |