Projectvoorstel Uitvoeren van een project N4.4

Het projectvoorstel is bedoeld om in een vroeg stadium heel duidelijk te krijgen wat het project precies inhoudt. Je maakt het projectvoorstel na de eerste gesprekken met de opdrachtgever en de coach van het AOC Oost (E. Vos).

Laat de opdrachtgever zo snel mogelijk het projectvoorstel zien, zodat het tijdig bijgesteld kan worden.

Voeg een planning toe, waarmee je de opdrachtgever duidelijk maakt  wanneer hij het ontwerp, de offerte en de uitvoering kan verwachten.

Maak duidelijk op welke wijze de communicatie verloopt.

Je kunt hiervoor dit format gebruiken.

Het format van het projectvoorstel is gebaseerd op de projectmethodiek Prince 2.

In het cursief staat aangegeven welke informatie je hier moet invullen. Haal deze cursief gedrukte tekst weg voor je het projectvoorstel inlevert.

Minimale eisen waar het projectvoorstel aan moet voldoen

Het projectvoorstel wordt alleen beoordeeld indien:

- het nagekeken en ondertekend is door de complete projectgroep;

- het nagekeken en ondertekend is door de afdeling kwaliteitszorg van TGC;

- alle aanwijzingen van de docenten (cursief) zijn weggehaald;

- doelen en producten kloppend zijn met elkaar;

- er een planning is toegevoegd (5.2);

- er een goede beschrijving van de risico’s is gemaakt (3);

- de kwaliteitsverwachting (5.4) goed omschreven is;

- er op de eerste pagina minder dan 3 taalfouten staan.

Lever je het format in zonder dat het gecontroleerd is door de hele projectgroep en directie (of de afdeling kwaliteitszorg) van TGC, dan krijg je een onvoldoende.

NB: uitgeprint en voorzien van handtekeningen inleveren bij de docent.

Naam project: hier geef je het project een herkenbare naam

1. Projectbezetting

Wie is de opdrachtgever, waar kan ik de opdrachtgever bereiken (adres- en telefoongegevens)

Wie is de opdrachtnemer (projectgroep), ook hier zoveel mogelijk gegevens (tel/mail etc.)

Zijn er medewerkers, adviseurs, dorpsraden etc. bij betrokken? Zo ja wie en wat?

2. Projectdefinitie

Korte samenvatting van het project, Wat gaat er gebeuren en wat is precies de wens van de opdrachtgever?

2.1 Aanleiding project

Aanleiding: geef kort weer wat de aanleiding is voor dit project. Waarom wordt het project uitgevoerd? Wens van het dorp/stad? Wordt het breed gedragen door vrijwilligers?

2.2 Bereik van het project

Wat valt binnen het project en wat valt buiten het bereik van het project?

Bijv.: er moet een houtwal aangeplant worden. Lever je het project op met een onderhoudsplan of valt dat er buiten? Moeten er ook boompalen geplaatst worden of doet de opdrachtgever dat zelf.

2.3 Projectdoelen

Formuleer niet meer dan 3 projectdoelen. Bij eenvoudige projecten (klussen) heb je vaak maar één doel.

De doelstelling kan ook al bepaald zijn door de opdrachtgever. Ook dan is het belangrijk deze te benoemen. Per doel wordt er ook een product opgeleverd.Zie 2.4.

1.

2.

3.

2.4 Producten

Welke producten ga je opleveren? Bijv.: een document van ongeveer 25 pagina’s met 10 kleurenfoto’s, een ontwerp, een tekening, een Excel-bestand, een geschoonde kikkerpoel, 100 meter uitgedunde natuurvriendelijke oever.

| Productnr. | Productnaam |
| --- | --- |
| 01 |  |
| 02 |  |
| Etc. |  |

2.5 Randvoorwaarden en aannames

Randvoorwaarden: alle zaken waar je je van de opdrachtgever aan moet houden. Dit is een gegeven die je meekrijgt.
Aannames: alle zaken waar je van uitgaat als je deze klus gaat oppakken en uitvoeren. Je neemt aan dat het geregeld of bekend is.
voorbeelden:
Randvoorwaarden: het project moet absoluut klaar zijn voor de kerstvakantie, het moet met interne mensen of juist met vmbo-ers worden uitgevoerd, er moet gebruik gemaakt worden van bepaalde nieuwe software, etc

Aannames: je gaat ervan uit dat er vergaderruimtes zijn voor de projectteamvergaderingen, dat er een snelle internetverbinding beschikbaar is, dat een bepaald softwareprogramma op tijd beschikbaar is, dat je de reiskosten bij de opdrachtgever mag declareren etc.

3.  Risico’s

Beschrijf de risico’s die je nu kunt voorzien, en geef een tegenmaatregel

Beschrijf ook wat er mogelijk mis kan gaan binnen dit project.

| Nr. | Risico | Kans dat het mis gaat tijdens het project | Impact | Tegenmaatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |

4.  Kwaliteitsverwachting

Beschrijf de kwaliteitsverwachting van de opdrachtgever. Wat verwacht de opdrachtgever? Welke onderdelen moeten heel precies en bij welke onderdelen van het project komt het niet zo heel nauwkeurig? Voorbeeld plantenlijst: staan hier alleen de Latijnse plantennamen of komt er ook bij te staan in welke maat het plantgoed besteld moet worden. Als er document opgeleverd moet worden, moet dat dan in zwart-wit, in kleur of op glimmend papier?

- Projectaanpak

5.1 Deelprojecten

Knip het project zo nodig op in deelprojecten. Wat wordt er opgeleverd in oktober, november en uiteindelijk in december?

Verwerkt dit vervolgens in de planning (5.2).

5.2 Projectplanning

Wat is globaal de planning waarvan op dit moment wordt uitgegaan? Deze planning stel je op en pas je ook elke week weer bij.

5.3 Benodigde hulpbronnen

Welke zaken die aanwezig zijn, worden tijdelijk geclaimd voor dit project?

Voorbeelden: apparatuur, werkruimte, gereedschappen, benodigdheden, materialen etc.

5.4 Kwaliteitsbeheersing

Wie gaat de opgeleverde kwaliteit controleren? En hoe wordt bepaald of het geleverde werk in orde is?

5.5 Informatie & communicatie

Hoe worden de betrokken partijen geïnformeerd over de voortgang? Eén van de eisen is verslaglegging in een logboek (tijd) en de website van de Groene Kennis Poort (foto + tekst).

6. Extra voorzieningen

Waarmee moet jij of de opdrachtgever verder nog rekening houden?

Verklaring voor akkoord door projectgroep, directie (afdeling kwaliteitszorg) en opdrachtgever.

| Groepsleden | Datum: | Handtekening |
| --- | --- | --- |

| Directie | Datum: | Handtekening |
| --- | --- | --- |

| Opdrachtgever | Datum: | Handtekening |
| --- | --- | --- |