Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf

Veiligheids- & Gezondheidsplan

Project	: Opwaarderen woonomgeving – fase 2 te Kloosterhaar

Besteknummer	: CV 2010-03

Projectnummer	: 10.044

| Rev. | Datum | Opgesteld | Opdrachtgever | Gecontroleerd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-2010 | G. Wezenberg | Gemeente Hardenberg | A. Zandbergen J. Reinders |

I N H O U D S O P G A V E

- 1.PROJECTGEGEVENS	4

1.1	Project omschrijving	4

1.2	Adres / ligging van het project	4

1.3	Planning en uitvoeringsgegevens	4

1.4	Projectopmerkingen	4

- 2.PROCEDURES	5

2.1	Beheer V&G-plan	5

2.2	Beheer incidenten	5

2.3	Onderaanneming	5

2.4	Werkplekinspecties	5

2.5	Overleg, voorlichting en instructie van werknemers en onderaannemers	5

2.6	Samenwerking tussen werkgevers	5

- 3.VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN	7

3.1	(Hoofd)uitvoerder	7

3.2	V&G-Coördinator (hoofd)uitvoerder	7

3.3	Medewerkers	7

- 4.ORGANISATIE EN FASERING PROJECT	8

4.1	Namen en adressen van de betrokken partijen	8

4.2	Aannemers en uit te voeren werkzaamheden	9

- 5.COMMUNICATIE	10

5.1	(Bouw)vergaderingen	10

- 6.ALGEMENE RICHTLIJNEN PROJECT	11

6.1	Bedrijfshulpverlening	11

6.2	Ongevallen	11

6.3	Alarmering	11

6.4	Hygiëne	11

6.5	Toegangsregeling	11

6.6	Verkeersmaatregelen	11

6.7	Jeugdigen	11

- 7.RISICOINVENTARISATIE & EVALUATIE	12

7.1	Activiteiten, risico’s, oorzaken en maatregelen	12

- 8.BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN -REGELS	14

8.1	Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen	14

8.2	Bouwplaatsregels	14

8.3	Bedrijfshulpverlening	14

8.4	Toegangsregeling	14

- 9.BIJLAGEN	15

# PROJECTGEGEVENS

## Project omschrijving

Het project bestaat uit het bouwen / aanleggen / uitvoeren van:

- het opnemen van elementenverhardingen;

- het opbreken van asfaltverhardingen

- het opnemen van kantopsluitingen;

- het aanbrengen van kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementen verharding;

- evt. bijkomende werkzaamheden.

## Adres / ligging van het project

Het uit te voeren werk is gelegen in de Schoolstraat en een gedeelte van de Sportstraat te Kloosterhaar in de gemeente Hardenberg.

## Planning en uitvoeringsgegevens

| Onderwerp | Omschrijving |
| --- | --- |
| Geplande bouwtijd | Week 36 t/m week 50 van 2010 |
| Maximaal aantal werknemers op de bouwlocatie | 10 |
| Aantal werkgevers | 3 |
| Aanvangsdatum: | Week 36 - 2010 |

## Projectopmerkingen

# PROCEDURES

## Beheer V&G-plan

Het V&G-plan is opgesteld door Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. . Na goedkeuring door de projectleider en de uitvoerder wordt het plan ter acceptatie aan de opdrachtgever en/of de directie overhandigt.

Het opstellen, het goedkeuren en het accepteren van het plan worden afgetekend op het voorblad van dit V&G-plan. Het origineel van het V&G-plan wordt beheerd door de uitvoerder. Deze is ook verantwoordelijk voor de distributie van het plan en bijbehorende documenten.

Na wijziging en de daarmee gepaard gaande revisieverhoging dienen houders van een V&G-plan de vervallen versie te vernietigen.

## Beheer incidenten

Medewerkers dienen incidenten te melden door middel van een incident-meldingsformulier, zie bijlage. De meldingsrapporten worden volledig afgehandeld volgens de daarvoor bestemde procedure van Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. . Een kopie van elke melding wordt binnen drie werkdagen verstrekt aan de opdrachtgever en of de directie, indien:

-	de directie dit noodzakelijk acht,

-	het bestek voorschrijft dat rapporten aan de opdrachtgever verstrekt dienen te worden.

In de eerstvolgende bouwvergadering wordt het incidentmeldingsrapport behandeld.

## Onderaanneming

Onderaannemers staan onder toezicht van Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. . Onderaannemers dienen zich te houden aan de richtlijnen uit het bestek, het V&G-plan en de instructies van de (hoofd)uitvoerder. Onderaannemers dienen inzage te krijgen in het V&G-plan.

Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van hun eigen personeel. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen dient door hen te gebeuren.

## Werkplekinspecties

Werkplekinspecties worden uitgevoerd conform de daarvoor bestemde procedure van Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v.

De volgende inspecties zijn gepland:

| PERIODE | ONDERWERPEN |
| --- | --- |
| Aanvangsinspectie | Risico’s en maatregelen volgend uit de risico-analyse |
| Maandelijkse wpi (1 x) | Zaken volgend uit de werkplekinspecties |

## Overleg, voorlichting en instructie van werknemers en onderaannemers

Voorlichting aan de bij het werk betrokken personen is van groot belang, omdat aanwezige risico's van bijzondere aard kunnen zijn. Hoofd- en onderaannemers dienen hun werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden, die voor dit werk gelden.

Het voorlichtingsprogramma dient te bestaan uit:

-	introductie op het werk;

-	taakgerichte voorlichting;

-	instructiebijeenkomsten op onderdelen.

## Samenwerking tussen werkgevers

Dit hoofdstuk omvat het geheel van maatregelen en procedures, teneinde de arbeidsomstandigheden van de op het project werkzame personen zo goed mogelijk te laten zijn.

Omdat hierbij meerdere werkgevers zijn betrokken, is het noodzakelijk dat zij op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderling doelmatig samenwerken.

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Iedere werkgever zal dit V&G plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico’s die daarmee samenhangen.

Iedere werkgever blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn medeaannemers te respecteren. Hij dient voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie  op het werk goed te laten verlopen zijn:

- afspraken correct met elkaar na te leven;

- een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;

- onveilige situaties melden bij de coördinator;

- ook de directie signaleert onveilige situaties;

- de coördinator rapporteert op de bouwbespreking;

- voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s plaatsvinden;

# VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

## (Hoofd)uitvoerder

De (hoofd)uitvoerder is verantwoordelijk voor:

-	het controleren van de uitvoering van eigen werkzaamheden en werkzaamheden van onderaannemers;

-	het selecteren en beschikbaar stellen van benodigd personeel en materieel op de locatie;

- de zorg voor het veilig werken op de locaties, een en ander zoals vastgelegd in de Arbowet, de interne veiligheidsvoorschriften en aanvullende voorschriften van de opdrachtgever, zonodig raadpleegt hij de veiligheidskundige;

- de zorg voor de schriftelijke melding van ongevallen en incidenten aan de opdrachtgever.

-	het toezicht dat de veiligheidsvoorschriften, normen en bepalingen in acht genomen worden;

-	een zodanige werksituatie dat er veilig kan worden gewerkt;

-	kennis van de te gebruiken apparatuur met bijbehorende veiligheidsvoorschriften om een veilig gebruik te waarborgen;

-	het bekend maken van de alarm- en telefoonnummers en het verspreiden van de overige veiligheidsinstructies en informatie;

-	het beheer van materieel en materialen;

-	de veilige staat van het materieel en de controle van de voorzieningen en het zonodig treffen van maatregelen;

-	het toezicht houden op werkzaamheden van onderaannemers;

-	het melden van mogelijke afwijkingen ten aanzien van het bestek, de aanvullende eisen en/of interne procedures en werkinstructies;

De (hoofd)uitvoerder beschikt over alle bevoegdheden, die voor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn, waaronder:

-	het instrueren en corrigeren van medewerkers van de locatie;

-	het delegeren van taken aan medewerkers van de locatie;

- het aandragen van mogelijke maatregelen ten aanzien van geconstateerde afwijkingen en tekortkomingen.

## V&G-Coördinator (hoofd)uitvoerder

De V&G-coördinator is verantwoordelijk voor:

-	het coördineren van de door de werkgevers en/of zelfstandig werkenden te treffen maatregelen, zodat de voor de bouwplaats bedoelde maatregelen en voorschriften op samenhangende wijze worden toegepast;

-	het organiseren en coördineren van de samenwerking tussen werkgevers die op de bouwplaats aanwezig zijn en die elkaar opvolgen;

-	het aanvullen en het actualiseren van het V&G-plan met de benodigde gegevens;

-	het geven van aanwijzingen indien werkgevers naar zijn oordeel de bepalingen uit het V&G-plan onvoldoende nakomen of naleven;

-	het coördineren van de voorlichting van werknemers op de bouwplaats;

-	het coördineren van toezicht op voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van de samenwerking tussen werkgevers op de bouwplaats;

- het treffen van maatregelen opdat enkel bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden.

De V&G-coördinator beschikt over alle bevoegdheden die voor de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn.

## Medewerkers

Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het volgen van de aangeboden voorlichting en instructie. Zij dienen instructies van hun leidinggevende op te volgen tenzij hiermee hun veiligheid in gevaar komt. Zij hebben recht werk te weigeren, indien dit expliciet het geval is. Daarnaast zijn zij verplicht ongevallen en incidenten te melden aan de uitvoerder. Medewerkers hebben recht op goede persoonlijke beschermings-middelen, die aansluiten bij de risico’s van het werk.

# ORGANISATIE EN FASERING PROJECT

## Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)

naam	: Gemeente Hardenberg

adres	: Postbus 500

postcode/plaats	: 7770 BA Hardenberg

contactpersoon	: dhr. D. van Lenthe

functie(s)	: afdelingshoofd

telefoon	: 06 – 510 67 807

fax	: 0523 - 261 129

Ontwerpende partij(en)

naam	: Gemeente Hardenberg

adres	: Postbus 500

postcode/plaats	: 7770 BA Hardenberg

contactpersoon	: dhr. R. Nat

functie(s)	: projectleider

telefoon	: 06 – 510 67 807

fax	: 0523 - 261 129

Directie U.A.V.

naam	: Gemeente Hardenberg

adres	: Postbus 500

postcode/plaats	: 7770 BA Hardenberg

contactpersoon	: dhr. H. Weekamp

functie(s)	: toezichthouder

telefoon	: 06 – 335 95 536

fax	: 0523 - 261 129

V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

naam	: Gemeente Hardenberg

adres	: Postbus 500

postcode/plaats	: 7770 BA Hardenberg

contactpersoon	: dhr. R. Nat

functie(s)	: projectleider

telefoon	: 06 – 510 67 807

fax	: 0523 - 261 129

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

naam	: Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v.

adres	: Overkampsweg 21

postcode/plaats	: 8102 PH RAALTE

contactpersoon	: J. Reinders

functie(s)	: Hoofduitvoerder

telefoon	: 06 – 20 43 32 35

fax	: 0572 – 330 480

email	: jeroen@reko-raalte.nl

Uitvoerende partij(en)

naam	: Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v.

adres	: Overkampsweg 21

postcode/plaats	: 8102 PH RAALTE

contactpersoon	: A. Zandbergen

functie(s)	: Hoofd bedrijfsbureau

telefoon	: 0572 - 351 962 / 06 – 53 84 77 49

fax	: 0572 - 330 480

email	: albert@reko-raalte.nl

Deskundige diensten

naam	: Arbeidsinspectie

adres	: Postbus 9018

postcode/plaats	: 6800 DX Arnhem

telefoon	: 0263 – 55 71 11

fax	: -

## Aannemers en uit te voeren werkzaamheden

| Hoofdaannemer | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het werk | Start / einde werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. Overkampsweg 21 8102PH RAALTE Tel.: 0572 - 351 962 Fax: 0572 - 330 480 E-mail: info@reko-raalte.nl | Het verrichten van opruimwerkzaamheden; Het verrichten van grondwerken; Het aanbrengen van elementenverharding en kantopsluiting; Het ter beschikking stellen van werknemers, materieel en materialen; Het verrichten van bijkomende werkzaamheden. | J. Reinders of aangewezen medewerker. | Start: week 36 – 2010 Einde: week 50 - 2010 |

| Onderaannemer(s) | Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke op het werk | Start / einde Werkzaamheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Den Ham Infra Vriezendijk 33A 7683 PL Den Ham (ov) Tel.: 06 - 291 73468 Fax: 0546 – 671 171 | Straatwerk | Dhr. J. Dijkman of aangewezen medewerker. | Start: week 36 – 2010 Einde: week 50 - 2010 |
| Imitec Lichte en Milieutechniek Postbus 281 7770 AG Hardenberg Tel.: 0523 – 26 51 11 Fax: 0523 – 26 68 30 | Opnemen en herplaatsen lichtmasten | Nb. | Start: week 36 – 2010 Einde: week 50 - 2010 |

# COMMUNICATIE

## (Bouw)vergaderingen

| Naam vergadering | Frequentie | Deelnemers | Notulen door |
| --- | --- | --- | --- |
| Startvergadering kick-off | Voor aanvang | Opdrachtgever Directievoerder Coordinator uitvoeringsfase Uitvoerder hoofdaannemer Derden uitnodiging directie | Directie |
| Bouwvergadering | 1x per 4 weken of indien nodig | Opdrachtgever Directievoerder Coordinator uitvoeringsfase Uitvoerder hoofdaannemer Derden uitnodiging directie | Aannemer |

Aandachtspunten:

- Eventuele ongevallen en incidenten

- Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen

- Overleg met, en instructie / voorlichting van werknemers

- Nieuwe gesignaleerde risico’s

- Rapportages V&G-coördinator, uitvoerende partij en deskundige

- Naleving V&G-plan

- Actualiseren V&G-plan

# ALGEMENE RICHTLIJNEN PROJECT

## Bedrijfshulpverlening

Tijdens de werkzaamheden is er een medewerker aangesteld als BHV'er. Deze medewerker is onder andere belast met het verlenen van eerste hulp. Zijn naam wordt bekend gemaakt tijdens de startwerkvergadering.

## Ongevallen

Ongevallen, gevaarlijke incidenten en incidenten met schade worden gemeld volgens de daarvoor bestemde procedure van [naam aannemer]. De directie meldt ongevallen al dan niet aan de Arbeidsinspectie.

## Alarmering

Alarmering van de instanties zal geschieden via alarmnummer 112 door de hoogst in rang aanwezige leidinggevende in geval van:

-	een ongeval waarbij een ambulance ter plaatse moet komen;

-	brand;

-	ernstige gas/damp- en gevaarlijke stofontwikkeling, waarbij de omgeving van het terrein in gevaar kan komen.

De uitvoerder is verantwoordelijk voor het ophangen van de alarmprocedure of het noodplan op de daartoe geschikte locaties.

## Hygiëne

De was- en toiletgelegenheid, de schaftgelegenheid en overige accommodaties zullen zo vaak als nodig is worden schoongemaakt. Iedere medewerker is verplicht voor het eten en/of drinken, de handen te wassen. Vuile bedrijfskleding, zoals overalls, wordt uitgetrokken voor de schaft en buiten de schaftruimte opgeborgen.

## Toegangsregeling

Onbevoegden hebben geen toegang tot het terrein.

De bereikbaarheid voor aanwonende is ten tijde van de werkzaamheden door middel van loopschotten gewaarborgd. Zodra het menggranulaat voor de puinbaan is aangebracht zijn de aanwonende bereikbaar voor calamiteiten en hulpdiensten.

Door fasering in de werkzaamheden en afstemming met aanliggende bedrijven zal bestemmingsverkeer tijdens de werkzaamheden de plek kunnen bereiken.

## Verkeersmaatregelen

Privé-auto's worden buiten het bouwterrein geparkeerd. Voetgangerswegen worden zoveel mogelijk gescheiden van bouwverkeer.

## Jeugdigen

Jeugdigen mogen geen werkzaamheden uitvoeren met gevaarlijke stoffen en gevaarlijke werktuigen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het toezicht op dit voorschrift.

# RISICOINVENTARISATIE & EVALUATIE

## Activiteiten, risico’s, oorzaken en maatregelen

De onderstaande activiteiten, risico’s, oorzaken en maatregelen verdienen bijzondere aandacht voor de volledige RIE tabel (zie bijlage 10.1)

| Code | Activiteit | Risico | Oorzaak | Maatregel | Wie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Opnemen riolering | Elektrocutie | Beschadiging kabels en leidingen | Klic-melding/proefsleuven | Hoofdaannemer |
|  |  | Wateroverlast | Beschadiging kabels en leidingen | Klic-melding/proefsleuven | Hoofdaannemer |
|  |  | Bekneld raken | Instorten sleufwand | Toepassen van bronbemaling | Hoofdaannemer |
| 0 | Opnemen elementen verharding | Aanrijdingsgevaar/overreden worden door transportmaterieel | Onoplettendheid personeel en omstanders | Materieel uitrusten met beveiligingssystemen | Hoofdaannemer |
| 1 | Ontgraven leidingsleuf | Instorten sleufwand | Hoge grondwaterstand | Toepassen van bronbemaling | Hoofdaannemer |
|  |  |  | Onveilig taluud | Toepassen grondkerende constructie | Hoofdaannemer |
| 1 | Transport op het werk | Aanrijdingsgevaar/overreden worden door transportmaterieel | Slecht uitzicht/onoplettendheid | Materieel uitrusten met beveiligingssystemen | Hoofdaannemer |
| 2 | Aanbrengen riolering | Elektrocutie | Beschadiging kabels en leidingen | Klic-melding/proefsleuven | Hoofdaannemer |
|  |  | Lichamelijk letsel |  |  |  |
|  |  | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laaggewijs aanbrengen en verdichten | Hoofdaannemer |
| 2 | Maken aansluitingen op bestaande riolering | Bedwelming door gassen in bestaande putten/riolering | Geen ventilatie | Ventileren | Hoofdaannemer |
|  |  |  |  | Concentratie metingen | Hoofdaannemer |
| 3 | Aanbrengen elementen verharding | Lichamelijk letsel | Fysieke overbelasting: machine lawaai, trillingen, belasting | Mechanische hulpmiddelen/voorzieningen aan materieel | Betreffende onderaannemer |
|  |  |  |  | Banden machinaal stellen | Hoofdaannemer |
|  |  |  |  |  | Betreffende onderaannemer |
| 3 | Aanbrengen opsluit- en trottoirbanden | Lichamelijk letsel | Fysieke overbelasting: machine lawaai, trillingen, belasting | Banden machinaal stellen PBM’s toepassen | Betreffende onderaannemer |
|  |  |  |  | Max. 25 kg per persoon, 40 kg met twee personen tillen | Betreffende onderaannemer |
| 3 | Pasmaken bestratingsmaterialen | Vrijkomende toxische stoffen | Frees- en zaagwerk | ademhalingsbescherming/bevochtigen op te breken materiaal |  |
|  |  |  |  | Gebruik halfgelaatsmasker met P2 filter | Betreffende onderaannemer |
|  |  | Gehoorbeschadiging | Frees- en zaagwerk | PBM's toepassen | Hoofdaannemer |
|  |  |  |  |  | Betreffende onderaannemer |

# BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN -REGELS

## Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen

| Collectieve voorzieningen | Verzorgd door | Gebruikers |
| --- | --- | --- |
| Verkeersvoorzieningen/maatregelen | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Allen |
| Hekken, afzettingen | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Allen |
| Bouwelektra | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Allen |
| Schaftgelegenheid | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Allen |
| Sanitaire voorzieningen | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Allen |
| E.H.B.O. voorzieningen | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Allen |

## Bouwplaatsregels

| Bouwplaatsregels | Toezicht / rapportage door | Verwijzing naar procedures |
| --- | --- | --- |
| Procedure bij ongevallen | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Bouwplaatsreglement |
| Alarmregeling bij brand | Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v. | Bouwplaatsreglement |

## Bedrijfshulpverlening

Onder bedrijfshulpverlening vallen de volgende activiteiten:

- EHBO verlenen

- Brandbestrijding

- Uitvoeren / oefenen van alarmprocedures

- Hulp bij evacuaties ten gevolgen van calamiteiten

- Communicatie met bedrijfshulpverlenende instantie

Bedrijfshulpverlener(s):

naam	:	J. Reinders

telefoon	:	0572 – 35 19 62

mobiel	  :	06 – 20 43 32 35

fax	:	0572 – 330 480

Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf b.v.

EHBO’er(s):

Een verbandtrommel A is aanwezig op de locatie in de uitvoerderskeet.

Een verbandtrommel B is aanwezig in de machines en voertuigen.

Een brandblusser is aanwezig in de uitvoerderskeet en in de machines.

## Toegangsregeling

Eenieder is verplicht  zich de eerste keer vóór aanvang van zijn / haar werkzaamheden te melden bij de uitvoerder van de hoofdaannemer, om zich op de hoogte te stellen van de Veiligheids-, Gezondheids- en Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn.

# BIJLAGEN

I 	Kennisgeving