Plan van aanpak
Plan van aanpak voor Argos zorggroep

Datum: 13 april
Beschrijving: Een plan van aanpak betreft het vernieuwen van de bestrating
Projectnummer:

# Voorwoord
Argos zorggroep bestaande 11 vestigingen door heel Zuid-Holland en Zeeland. Argos zit Onder andere gevestigd in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. De medewerkers van Argos zorggroep bieden deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dat doen ze met toewijding en plezier, op een liefdevolle wijze. Elke dag zetten medewerkers zich in voor goede en liefdevolle zorg voor ouderen met lichamelijke en/of geestelijke problemen. Dankzij aandacht en een luisterend oor creëren de medewerkers kleine of grote geluksmomenten voor de ouderen. Argos zorggroep vindt dit bijzonder en zijn hier dankbaar voor, want zó kunnen ze daadwerkelijk het verschil maken tegenwoordig de dag.
Middels deze plan van aanpak voor het vernieuwen van de bestrating richting de entree bij de Meeuwenhof Alverstraat 141 te Rotterdam hopen wij u voldoende informatie te beschikking te stellen en verheugen wij op een gezonde en goede samenwerking.

Argos zorggroep	Verheij Integrale Groenzorg
T.a.v.	T.a.v.

Handtekening	Handtekening
Inhoudsopgave

# H1. Aanleiding
Middels deze plan van aanpak hopen wij u meer duidelijk te geven over de werkzaamheden omtrent te Rotterdam. De werkzaamheden kunnen namelijk tot grote verontrusting en mogelijk irritatie leiden bij de patiënten en bewoners.
De aanleiding voor de werkzaamheden zijn natuurlijk al enige tijd bekend. Door de laag liggende stoep en enkele breekpunten in de bestrating zijn er allicht gevaarlijke obstakels. Ook zal mogelijk door de nieuw aangeplante platanen, nieuw wortelopschot zich opdoen. Om deze problemen in de toekomst teniet te doen, zal middels deze plan van aanpak een ontwerp worden gepresenteerd die ervoor zorgt dat deze problemen voorkomen worden.
De plantvakken voor de bestaande bomen zijn momenteel velen malen te klein. Het zijn doordat ze van een andere zorginstelling zijn gekomen, al riante bomen en dit gaat zeker in de komende 10 jaar problemen veroorzaken.

# H2. Ligging

# H3. Veldonderzoek
Tijdens het veld onderzoek wat wij hebben verricht is opgevallen dat de problemen van de bomen zich al enige tijd aanbieden. Wortelopschot is blijkbaar daadwerkelijk al enige tijd goed zichtbaar en doordat er dagelijks veel in en uit de entree gegaan wordt zal dit gevaarlijk zijn en een urgente zaak om dit te veranderen. Middels enkele foto’s van de entree zal goed duidelijk worden wat de schade tot dusver is.
Figuur 1: De rechterkant van de entree met het bestaande plantvak
Figuur 1: Toont aan de laag liggende stoep die ervoor zorgt dat auto's makkelijk op de stoep kunnen rijden en parkeren. Dit is niet de bedoeling. een urgente zaak dat hier wat aan moet gebeuren.
Figuur 3: Bestrating waar alleen de band opnieuw moet worden gesteld, en de klinkertjes passend gemaakt zullen worden.
Figuur 2: Toont goed aan de kleine plantvakken die inmiddels al lichte problemen veroorzaken.
# H4. Plan van aanpak
Om een goede plan van aanpak te schrijven en de opdrachtgever in dit geval Argos een goede indruk te geven zal as volgt allereerst een beschrijving worden neergezet van hoe wij vinden dat te werk zal worden gegaan. Vervolgens komen we met een wel uitgedachte planning om goed aan te laten uitlichten wanneer de werkzaamheden gaan beginnen zodat al voortijds maatregelen kunnen worden getroffen, zodat er zomin mogelijk overlast ontstaat voor beide partijen. Een voorbeeld van deze structuur is dat eerst basisgegevens samengevat dienen te worden alvorens het ontwikkelen van concepten kan starten. De structuur hebben wij afgeleid van een opsomming van bewerkingen die in de praktijk worden gehanteerd bij het doorlopen van de initiatieffase. Wij kiezen voor deze structuur van werken omdat deze een helder beeld geeft van al onze werkzaamheden van het begin tot het einde tijdens de initiatieffase bij gebiedsontwikkeling.
## H4.1 Beschrijving
De structuur die wij zullen hanteren is gebaseerd op de initiatieffase binnen de projectontwikkeling. De hoofdstukken die aan bod komen zullen behandeld worden en uitwerkt. Dit is voor ons een leidraad in welke volgorde we het gehele project doorlopen. Op de volgende onderdelen is de beschrijving van het project uitgedacht:
### Fase 1: fase voorafgaand aan de werkzaamheden
In deze eerste fase zullen wij van te voren laten weten wanneer we aanwezig zullen zijn en wat voor werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Dit is belangrijk omdat de entree voor de ………….. dan ook tijdelijk niet bereikbaar zal zijn voor cliënten, ouderen en bezoekers. Gebruik kan gemaakt worden van de zijingang aan de rechterkant van het gebouw. Middels deze kaart hieronder staat weergeven waar deze te vinden is.
Figuur 3: De te vinden zijingang vanaf de parkeerplaats met de pijl aangegeven. het kruis is ed tijdelijk afgesloten entree.

### Fase 2 De werkzaamheden.
In de eerste week van april kunnen wij beginnen met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting zal het enkel deze week duren voordat de oplevering zal plaatsvinden. We zullen met een koppel van twee aan de werkzaamheden beginnen en allereerst beginnende met de entree vooraan. Dit voeren wij op deze manier uit omdat we zo gestructureerd te werk kunnen gaan en niets hoeven te herstraten aan het einde van de werkzaamheden.
Om de bomen geen onnodige schade toe te brengen maar wel te laten staan zullen we werken met een 2,5 ton Shovel. Echter zal de bestrating handmatig verwijderd worden en afgevoerd. Na het afvoeren van de gehele bestrating zoals in de offerte beschreven zal er 12 m3 ophoogzand ter beschikking worden gesteld om op te hogen. Hierop volgend zal de bestrating worden geleverd om gelijk terug te straten en met een stenenzaag passend te zagen.
Wanneer de werkzaamheden erop zitten zal enkel de opleverwerkzaamheden worden uitgevoerd en dan is het werk geklaard. Uitvoerder in het veld die tevens het project begeleid zal na behoren terug komen de oplevering te beraden. Hieronder zal in het kort nog de werkzaamheden op een rij worden gezet.
## H4.2 Planning
Deze planning zal nogmaals duidelijkheid geven wanneer de werkzaamheden plaats zullen vinden. Wij van Verheij Integrale groenzorg hopen u voldoende informatie hiermee te geven en kijken uit naar een prettige samenwerking.