## Slide 1: Projectmanagement
IBS Thema
Projectmanagement
Research
Communicatie
Conflicten en belangen
Gedragsbeïnvloeding
Samenwerken
Begrippen
Projectorganisatie
Rollen van adviseur
Organogram
Kwaliteitsbewaking
PDCA-cycles
Projectactiviteiten
Projectfases
Strokenplanning
Week 1 | Week 2 | Vakantie | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
IBS Toetsing
Kennistoets
Visiedocument
Reflectiegesprek

## Slide 2: Projectorganisatie en kwaliteitsbewaking

## Slide 3: Projectorganisatie

## Slide 4: Projectorganisatie
Beschrijving projectorganisatie
Er is beschreven hoe het project is georganiseerd. Daarin is minimaal benoemd:
Lijst met namen en contactgegevens van de direct betrokken partijen (opdrachtgever, opdrachtnemers, opdrachtbegeleiders, …)
Hoe de rolverdeling binnen de projectgroep is
Hoe en wanneer er vergaderd wordt
Op welke manier er gecommuniceerd wordt
Hoe de stakeholders geïnformeerd blijven
Welke digitale middelen er gebruikt worden voor de samenwerking binnen de groep

## Slide 5: Elementen van een adviseur
Drie essentiële elementen:
  Inhoud
  Proces
  Relatie
Waar begin je in een advies?

## Slide 6: Adviseur
Welke rol speel je als adviseur ?

## Slide 7: Adviseursrol
Adviesrol 1: de expert
  De expert weet inhoudelijk van de hoed en de rand. Hij/zij beheerst de materie en vanuit zijn inhoudelijke kennis weet hij/zij de klant te overtuigen. Op basis van zijn inhoudelijke kennis zijn de adviezen van de expert goed onderbouwd met argumenten op basis van vakkennis.

## Slide 8: Adviseursrol
Adviesrol 2: de regisseur
  De regisseur is gewend om de touwtjes stevig in handen te nemen en dat is ook zijn/haar kracht. In een adviestraject zal de regisseur er niet zo gauw gras over laten groeien. De regisseur heeft graag controle over het proces en werkt bij voorkeur met een stappenplan tijdens het adviestraject.

## Slide 9: Adviseursrol
Adviesrol 3: de begeleider of partner
  De partner is sociaal ingesteld en heeft oog voor de menselijke kant van de medaille. Hij/zij is gericht op de relatie met de klant en vindt dit oog belangrijk. De begeleider kan goed luisteren, is begripvol, empathisch, sensitief. De begeleider of partner biedt de klant aandacht, maar ook veiligheid.

## Slide 10: Adviseursrol
Adviesrol 4: de coach
  De coach kan uitstekend de verantwoordelijkheid bij de klant laten liggen. Hij/zij biedt inzichten of technieken aan maar de keuze of implementatie daarvan laat hij/zij graag aan de klant over. De coach is vertrouwenwekkend en geeft de klant al snel het gevoel dat het project zal slagen.

## Slide 11: Adviseursrol

## Slide 12: Adviseur duurzame leefomgeving
Adviseur duurzame leefomgeving
Kritische onderzoeker
Ambitieuze ondernemer
Netwerkende teamspeler
Creatieve denker
Betrokken wereldburger
Lerende zelfmanager
(Zie document Teamrollen op Wiki voor meer info)

## Slide 13: Opdracht
Ga met je groep in gesprek en maak een keuze voor welke rollen jullie gaan, óf de vier adviesrollen óf de zes rollen van adviseur duurzame leefomgeving.
Maak een inventarisatie van de volgende zaken:
  Welke kracht en valkuilen zitten er aan de gekozen rollen?
  Welke rol is het best passend bij het maken van een community?
Maak een organigram van jullie projectorganisatie, verwerk hierin ook de rollen die ieder lid in de organisatie bezit.

## Slide 14: Visueel weergegeven

## Slide 15: Kwaliteitsbewaking

## Slide 16: Kwaliteitsbewaking
Wanneer is het project geslaagd?
Gebruik de GIKOT methode
  Geld
  Informatie
  Kwaliteit
  Organisatie
  Tijd
Welke controles voer je uit?

## Slide 17: Kwaliteitsbewaking

## Slide 18: Kwaliteitsbewaking
Planning vooraf (T)
Voortgangsbewaking (T, I)
Overleggen (I, O)
Planning aanpassen (T)
Bewaking budget (G)
Bewaking kwaliteit (K)
Verspreiding en archivering info (I)
Bewaking projectdoel (O)
Bedreigingen project (O)
  Geld
  Informatie
  Kwaliteit
  Organisatie
  Tijd

## Slide 19: Waardoor projecten mislukken
Onjuiste planning
Te optimistische planning
Te laat beginnen activiteit
Projectleden onvoldoende bekwaam
Project wordt tegengewerkt
Projectleden hebben te veel aan hun hoofd
Projectmedewerkers willen 'te mooi' maken
Veel kleine afwijkingen maken één grote
Materiaalverlies
Herstellen van fouten
Te late levering
Vergeten voorbereiding
Vergeten afwerking
Calamiteiten
Onduidelijk doel/opdracht
Definitiewijzigingen
Buitenwereld verandert
Renteverliezen

## Slide 20: PDCA-cyclus
Zijn we nog op de goede weg?

## Slide 21: PDCA-cyclus

## Slide 22: PDCA-cyclus

## Slide 23: Opdracht
Afspraken maken over samenwerking
Neem in je planning minimaal 3 PDCA momenten in.
Maak in je groepje een manier, kort plannetje hoe je dit gaat doen.

## Slide 24: Projectactiviteiten en fasering

## Slide 25: Projectactiviteiten en fasering

## Slide 26: Projectactiviteiten
Projectactiviteit 5
Projectactiviteit 1
Projectactiviteit 2
Projectactiviteit 4
Projectactiviteit 4
Projectactiviteit 3

## Slide 27: Projectactiviteiten
Geef een overzicht van alle projectactiviteiten
Groepeer in logische volgorde
Groepeer op vergelijkbare projectfases
Verwerk dit in een strokenplanning

## Slide 28: Projectfases

## Slide 29: Strokenplanning