Planning en uitvoering aanlegproject

Opleiding: Vakbekwaam hovenier Crebo: 25455 Cohort: 2016-2017 Periode: periode 10

Kerntaken en werkprocessen B1-K1 Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water B1-K1-W1: Draagt zorg voor natuur, grond en water B1-K1-W2: Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud B1-K1-W3: Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden B1-K1-W4 Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit P4-K1 Uitvoeren en begeleiden aanleg en onderhoud tuinen en/of parken P4-K1-W1 Legt tuinen en/of parken aan P4-K1-W3 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied P4-K1-W4 Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie

| Uitvoering: | ☒ | Individueel |
| --- | --- | --- |
|  | ☒ | In groepen van 2-4 personen |
| Plaats: | ☒ | Op school |
|  | ☒ | In de beroepspraktijk |

Beroepssituatie

De tuinaanleg bevat vaak veel verschillende elementen. Een goede voorbereiding is daarom van belang. Om te weten te komen wat er moet gebeuren is het nodig om te inventariseren. Dit resulteert uiteindelijk in een werkplanning en uitvoeringsplan. Dit geeft duidelijkheid aan de medewerkers welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Is het werk klaar dan vindt de oplevering plaats en wordt de administratie correct en volledig afgerond.

Doelen van de opdracht

- Je kunt een aanlegproject voorbereiden en uitvoeren. - Je kunt op basis van gegevens en verzamelde informatie een werkplanning en uitvoeringsplan maken. - Je kunt een eenvoudige calculatie maken bestaande uit een werkbegroting. - Je kunt de werkzaamheden afstemmen met de opdrachtgever. - Je kunt in de uitvoering verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden van en samenwerken met 1 á 2 collega’s. - Je kunt de opdrachtgever op de hoogte houden over de voortgang van de werkzaamheden. - Je kunt de opdrachtgever informeren bij onvoorziene omstandigheden. - Je kunt het aanlegproject en de administratie opleveren.

Opdracht

Je gaat een aanlegproject voorbereiden en uitvoeren. Hierbij kun je denken aan het bestraten van een terras en een looppad, het plaatsen van bouwkundige en/of technische elementen, het planten van bomen, heesters en vaste planten en het aanleggen van een gazon. Hiervoor ga je gegevens verzamelen en een inventarisatie uitvoeren. Deze informatie ga je gebruiken voor het maken van een werkplanning en uitvoeringsplan. Vervolgens ga je de werkzaamheden uitvoeren. Daarin ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Als ploeg zorgen jullie voor een goed resultaat en jij zorgt voor de oplevering van het werk en de administratie. Werkwijze Voorbereiden - Ga in overleg met je leidinggevende op zoek naar een geschikt project met bestrating, bouwkundig en/of technisch element, beplanting en gazon. - Voer een inventarisatie uit om gegevens en informatie te verzamelen. - Tekening lezen - Locatie bezoek - Gesprek opdrachtgever - Maak een werkbegroting op basis van de inventarisatie en verzamelde gegevens. - Maak een uitvoeringsplan van alle uit te voeren werkzaamheden. - Stel een werkplanning op met daarin per werkdag de geplande inzet van personeel, machines, materieel en materiaal. - Zorg ervoor dat alle benodigde gereedschappen, materialen en machines op de projectlocatie aanwezig zijn. Uitvoeren - Bespreek de volgorde, de werkwijze en de taakverdeling van de uit te voeren werkzaamheden met je collega’s. - Voer de werkzaamheden uit volgens het door jou opgestelde uitvoeringsplan. Overleg met de opdrachtgever bij onduidelijkheden en onvoorziene zaken. - Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ben je medeverantwoordelijk voor het werk van je collega’s. - Verzamel het vrijgekomen afval en verwerk of voer dit afval op de juiste wijze af. - Lever het werk op aan de opdrachtgever. - Verbeter zo nodig de uitgevoerde werkzaamheden. Afronden - Zorg ervoor dat na afloop van de werkzaamheden alle gereedschappen en machines worden schoongemaakt en bedrijfsklaar worden gemaakt voor een volgende klus. - Bespreek het eindresultaat van het werk met je leidinggevende en collega’s en bespreek eventuele verbetermogelijkheden. - Vul de werkbon volledig en correct in. Beoordeling - Evalueer zelf het resultaat en je manier van werken. - Vul met je begeleider het beoordelingsformulier in en vergelijk dat met je eigen evaluatie.

| Resultaten |  |
| --- | --- |
| Product | Resultaateisen |
| Inventarisatielijst | - De inventarisatielijst omvat alle voor het project relevante gegevens. |
| Werkbegroting | - De werkbegroting is volledig en op de juiste wijze opgesteld. - De werkbegroting is realistisch. |
| Uitvoeringsplan | - Het uitvoeringsplan is volledig en op de juiste wijze opgesteld. |
| Werkplanning | - De werkplanning is volledig en op de juiste wijze opgesteld. - De werkplanning is realistisch. |
| Aanlegwerkzaamheden | - De aanlegwerkzaamheden bestrating, bouwkundig en/of technisch element, beplanting en gazon van zijn goed uitgevoerd. |
| Werkbon | - De werkbon is volledig en correct ingevuld. |
| Proces | Resultaateisen |
| Voorbereiding | - Alle benodigde gereedschappen, materialen en machines zijn op de projectlocatie aanwezig. |
| Uitvoering | - Je hebt conform het uitvoeringsplan gewerkt. - Je hebt de werkzaamheden op basis van vaktechnisch inzicht uitgevoerd. - Je hebt rekening gehouden met flora en fauna tijdens de aanlegwerkzaamheden. - Je hebt gereedschappen en machines op effectieve, veilige en zorgvuldige wijze gehanteerd. - Je hebt de werkzaamheden op bedreven wijze uitgevoerd. - Je hebt de veiligheidsvoorschriften opgevolgd. - Je hebt op fysiek verantwoorde wijze gewerkt. - Je hebt zorgvuldig en precies gewerkt. - Je hebt gezorgd voor een nette afwerking. - Je hebt het afval afgevoerd volgens de geldende richtlijnen. - Je hebt klanten/opdrachtgevers en/of derden op correcte wijze te woord gestaan. - Je hebt de medewerkers conform opdracht, voorschriften en procedures laten werken. - Je geeft duidelijke instructies, aanwijzingen en feedback. - Je hebt de werkzaamheden afgestemd met de opdrachtgever en hem tijdens de uitvoering op de hoogte gehouden van de voortgang. - Je gedraagt je klantgericht naar de opdrachtgever. - Je hebt het resultaat van de werkzaamheden besproken met je opdrachtgever en indien nodig zaken verbeterd. |
| Afronding | - Je hebt de gereedschappen en machines schoongemaakt en opgeruimd en gereed gemaakt voor de volgende gebruiker. - Je hebt eventuele verbetermogelijkheden besproken met je leidinggevende. - Je hebt alle administratie op orde. |

Hulpmiddelen en bronnen

Hulpmiddelen: Sjablonen - Inventarisatielijst - Uitvoeringsplan - Werkplanning - Werkbon